Отчет за 2017 год

о достижении значений целевых показателей результативности использования субсидий в соответствии с соглашением 33-НПЧг-17 от 06 апреля  2017г. о предоставлении субсидии в 2017 году и плановом периоде 2018 и 2019 годов из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на бюджетные инвестиции в объект капитального строительства « Межпоселковый газопровод дер. Нурма – пос. Шапки (в том числе проектно-изыскательские работы)», включенного в подпрограмму «Газификация Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области»

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение целевых показателей (установленные в соответствии Соглашением) | Достижение значение целевых показателей | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | На конец 2017 года | На конец 2018 года | На конец года завершения строительства | На конец 2017 года |  |
| 1 | Количество домовладений и квартир в населенном пункте, получивших техническую возможность для подключения к сетям газоснабжения в результате предоставления субсидии | шт. | - | 132/1605* | 132/1605* | - | *квартиры/домовладения п. Шапки, д. Надино, д. Сиголово, д. Староселье, д. Ерзуново, д. Белоголово |
| 2 | Протяженность построенных газопроводов в населенном пункте | м | - | 21000* | 21000* | 18000 | * п. Шапки, д. Надино, д. Сиголово, д. Староселье, д. Ерзуново, д. Белоголово |
| 3 | Доля протяженности построенных газопроводов от общей протяженности по проекту (в случае окончания строительства в последующие годы) | % | - | 100* | 100* | 85,7 | *п. Шапки, д. Надино, д. Сиголово, д. Староселье, д. Ерзуново, д. Белоголово |
| 4 | Уровень газификации населенного пункта (кол-во газифицированных домовладений и квартир/ общее кол-во домовладений и квартир х 100%) | % | - | 14 | 14 | - | Макс.уровень газиф-и будет достигнут при условии подкл.всех домовладений и квартир, получ. тех.возможность для подключения к сетям газоснабжения после ввода объекта в эксплуатацию |