Отчет за 2017 год

о достижении значений целевых показателей результативности использования субсидий в соответствии с соглашением 36-НПЧг-17 от 18 апреля  2017г. о предоставлении субсидии в 2017 году и плановом периоде 2018 и 2019 годов из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области на бюджетные инвестиции в объект капитального строительства «Газопровод межпоселковый от ГРС «Тосно» - пос. Строение Тосненского района Ленинградской области», включенного в подпрограмму «Газификация Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области»

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение целевых показателей (установленные в соответствии Соглашением) | Достижение значение целевых показателей | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | На конец 2017 года | На конец 2018 года | На конец года завершения строительства | На конец 2017 года |  |
| 1 | Количество домовладений и квартир в населенном пункте, получивших техническую возможность для подключения к сетям газоснабжения в результате предоставления субсидии | шт. | - | 103/10* | 103/10* | - | *домовладения/квартиры пос. Строение |
| 2 | Протяженность построенных газопроводов в населенном пункте | м | - | 6000 | 6000 | 3000 |  |
| 3 | Доля протяженности построенных газопроводов от общей протяженности по проекту (в случае окончания строительства в последующие годы) | % | - | 100 | 100 | 50 |  |
| 4 | Уровень газификации населенного пункта (кол-во газифицированных домовладений и квартир/ общее кол-во домовладений и квартир х 100%) | % | - | 0 | 100 | - | Макс.уровень газиф-и будет достигнут при условии подкл.всех домовладений и квартир, получ. тех.возможность для подключения к сетям газоснабжения после ввода объекта в эксплуатацию |