|  |
| --- |
| .Отчет за 2020 годо достижении значений целевых показателей результативности использования субсидий в соответствии к соглашению № 36 НПЧг-17 от 18 апреля 2017г. о предоставлении субсидии в 2017, 2018 году и плановом периоде 2019 и 2020 годов из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, включенные в подпрограмму «Газификация Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградскойобласти» |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение целевых показателей |
| На начало 2020 года | На конец 2020 года | На конец года, следующего за годом завершения строительства | Примечание |
| «Газораспределительная сеть к индивидуальным жилым домам по ул. Октябрьская, ул. Чкалова, ул. Володарского,1-ый Октябрьский проезд, 2-ой Октябрьский проезд, 1-ый Чкаловский проезд, 2-ой Чкаловский проезд, 3-ий Чкаловский проезд, проезд Володарского, Заводская набережная» |
| 1 | Количество домовладений и квартир в населенном пункте, получивших техническую возможность подключения к сетям газоснабжения в результате предоставления субсидии | шт. | 0/0 | 95/95 | 95/95 | Домовладений/квартир |
| 2 | Протяженность построенных газопроводов в результате предоставления субсидии (в соответствии с проектом) | м | 0 | 3172,78 | 3172,78 |  |
| 3 | Доля протяженности построенных газопроводов в рамках реализуемого проекта от общей протяженности реализуемого проекта (в случае окончания строительства в последующие годы) | % | 0 | 100 | 100 | Макс.уровень газиф-и будет достигнут при условии подкл.всех домовладений и квартир, получ. тех.возможность для подключения к сетям газоснабжения после ввода объекта в эксплуатацию |
| «Газораспределительная сеть к индивидуальным жилым домам по ул. Урицкого, ул. Шапкинская, Заводская набережная, ул. Октябрьская» |
| 1 | Количество домовладений и квартир в населенном пункте, получивших техническую возможность подключения к сетям газоснабжения в результате предоставления субсидии | шт. | 0/0 | 21/21 | 21/21 | Домовладений/квартир |
| 2 | Протяженность построенных газопроводов в результате предоставления субсидии (в соответствии с проектом) | м | 0 | 2224,74 | 2224,74 |  |
| 3 | Доля протяженности построенных газопроводов в рамках реализуемого проекта от общей протяженности реализуемого проекта (в случае окончания строительства в последующие годы | % | 0 | 100 | 100 | Макс.уровень газиф-и будет достигнут при условии подкл.всех домовладений и квартир, получ. тех.возможность для подключения к сетям газоснабжения после ввода объекта в эксплуатацию |
|  |  |  |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |