

26.08.2020 1553-па

О внесении изменений в постановление администрации

муниципального образования Тосненский район

Ленинградской области от 19.12.2018 № 3202-па

«Об утверждении детального плана-графика реализации

муниципальной программы «Борьба с борщевиком

Сосновского на территории Тосненского городского

поселения Тосненского района Ленинградской области»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 19.12.2018 № 3201-па «Об утверждении муниципальной программы «Борьба с борщевиком Сосновского на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области», руководствуясь Уставом Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, в целях предотвращения массового распространения борщевика Сосновского на территории поселения администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 19.12.2018 № 3202-па «Об утверждении детального плана-графика реализации муниципальной программы «Борьба с борщевиком Сосновского на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области», изложив приложение к постановлению в новой редакции (приложение).

2. Сектору содействия развитию сельскохозяйственного производства комитета социально-экономического развития администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области направить в пресс-службу комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области настоящее постановление для обнародования в порядке, установленном Уставом муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.

2

3. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области обнародовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области Горленко С.А.

Главы администрации Клементьев А.Г.

Казаковцева Анна Витальевна, (81361)21932

8 гв

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение  к постановлению администрации  муниципального образования  Тосненский район Ленинградской области  от 26.08.2020 № 1553-па   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Детальный план-график реализации муниципальной программы «Борьба с борщевиком Сосновского на территории  Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области» | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация) | Срок начала реализации | Срок окончания реализации | Период финансирования мероприятия (по годам) | Объем ресурсного обеспечения, рублей | | | | | | Всего | в том числе | | | | | МБ | ОБ | ФБ | Прочие источники | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 1. | Муниципальная программа «Борьба с борщевиком Сосновского на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области « | сектор содействия развитию сельскохозяйственного производства комитета социально-экономического развития, заведующая сектором | 2019 | 2023 | 2019 | 490 490,0 | 490 490,0 | 0,0 |  |  | | 2020 | 734 245,2 | 407 914,0 | 326 331,2 |  |  | | 2021 | 599 601,6 | 322 920,0 | 276 681,6 |  |  | | 2022 | 589 651,6 | 387 798,0 | 201 853,6 |  |  | | 2023 | 275 137,2 | 142 142,0 | 132 995,2 |  |  | | 1.1. | Основное мероприятие 1 «Проведение обследования территорий населенных пунктов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на засоренность борщевиком Сосновского, составление карты-схемы засоренности» (3088 га) | сектор содействия развитию сельскохозяйственного производства комитета социально-экономического развития, заведующая сектором | 2019 | 2023 | 2019 |  |  | 0,0 |  |  | | 2020 |  |  | 0,0 |  |  | | 2021 |  |  | 0,0 |  |  | | 2022 | 158 998,0 | 158 998,0 | 0,0 |  |  | | 2023 |  |  | 0,0 |  |  | | 1.2. | Основное мероприятие 2 «Реализация комплекса мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области» | сектор содействия развитию сельскохозяйственного производства комитета социально-экономического развития, заведующая сектором | 2019 | 2023 | 2019 | 490 490,0 | 490 490,0 | 0,0 |  |  | | 2020 | 734 245,2 | 407 914,0 | 326 331,2 |  |  | | 2021 | 599 601,6 | 322 920,0 | 276 681,6 |  |  | | 2022 | 430 653,6 | 228 800,0 | 201 853,6 |  |  | | 2023 | 275 137,2 | 142 142,0 | 132 995,2 |  |  | |  | дер. Тарасово |  |  |  | 2019 | 66 027,5 | 66 027,5 | 0,0 |  |  | |  |  | 2020 | 94 134,0 | 52 296,6 | 41 837,4 |  |  | |  |  | 2021 | 76 872,0 | 41 400,0 | 35 472,0 |  |  | |  |  | 2022 | 55 212,0 | 29 333,4 | 25 878,6 |  |  | |  |  | 2023 | 35 274,0 | 18 223,3 | 17 050,7 |  |  | |  | дер. Усадище |  |  |  | 2019 | 84 892,5 | 84 892,5 | 0,0 |  |  | |  |  | 2020 | 106 685,2 | 59 269,6 | 47 415,6 |  |  | |  |  | 2021 | 87 121,6 | 46 920,0 | 40 201,6 |  |  | |  |  | 2022 | 62 573,6 | 33 244,4 | 29 329,2 |  |  | |  |  | 2023 | 39 977,2 | 20 653,1 | 19 324,1 |  |  | |  | дер. Мельница |  |  |  | 2019 | 18 865,0 | 18 865,0 | 0,0 |  |  | |  |  | 2020 | 54 911,5 | 30 506,4 | 24 405,1 |  |  | |  |  | 2021 | 44 842,0 | 24 150,0 | 20 692,0 |  |  | |  |  | 2022 | 32 207,0 | 17 111,1 | 15 095,9 |  |  | |  |  | 2023 | 20 576,5 | 10 630,3 | 9 946,2 |  |  | |  | дер. Сидорово |  |  |  | 2019 | 75 460,0 | 75 460,0 | 0,0 |  |  | |  |  | 2020 | 78 445,0 | 43 580,6 | 34 864,4 |  |  | |  |  | 2021 | 64 060,0 | 34 500,0 | 29 560,0 |  |  | |  |  | 2022 | 46 010,0 | 24 444,4 | 21 565,6 |  |  | |  |  | 2023 | 29 395,0 | 15 186,1 | 14 208,9 |  |  | |  | дер. Георгиевское |  |  |  | 2019 | 28 297,5 | 28 297,5 | 0,0 |  |  | |  |  | 2020 | 70 600,5 | 39 222,5 | 31 378,0 |  |  | |  |  | 2021 | 57 654,0 | 31 050,0 | 26 604,0 |  |  | |  |  | 2022 | 41 409,0 | 22 000,0 | 19 409,0 |  |  | |  |  | 2023 | 26 455,5 | 13 667,5 | 12 788,0 |  |  | |  | дер. Жары |  |  |  | 2019 | 24 524,5 | 24 524,5 | 0,0 |  |  | |  |  | 2020 | 20 395,7 | 11 330,9 | 9 064,8 |  |  | |  |  | 2021 | 16 655,6 | 8 970,0 | 7 685,6 |  |  | |  |  | 2022 | 11 962,6 | 6 355,6 | 5 607,0 |  |  | |  |  | 2023 | 7 642,7 | 3 948,4 | 3 694,3 |  |  | |  | село Ушаки |  |  |  | 2019 | 47 162,5 | 47 162,5 | 0,0 |  |  | |  |  | 2020 | 39 222,5 | 21 790,3 | 17 432,2 |  |  | |  |  | 2021 | 32 030,0 | 17 250,0 | 14 780,0 |  |  | |  |  | 2022 | 23 005,0 | 12 222,2 | 10 782,8 |  |  | |  |  | 2023 | 14 697,5 | 7 593,1 | 7 104,4 |  |  | |  | Поселок Ушаки |  |  |  | 2019 | 145 260,5 | 145 260,5 | 0,0 |  |  | |  |  | 2020 | 207 094,8 | 115 052,7 | 92 042,1 |  |  | |  |  | 2021 | 169 118,4 | 91 080,0 | 78 038,4 |  |  | |  |  | 2022 | 121 466,4 | 64 533,3 | 56 933,1 |  |  | |  |  | 2023 | 77 602,8 | 40 091,3 | 37 511,5 |  |  | |  | дер. Рублево |  |  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | |  |  |  | 2020 | 62 756,0 | 34 864,4 | 27 891,6 |  |  | |  |  |  | 2021 | 51 248,0 | 27 600,0 | 23 648,0 |  |  | |  |  |  | 2022 | 36 808,0 | 19 555,6 | 17 252,4 |  |  | |  |  |  | 2023 | 23 516,0 | 12 148,9 | 11 367,1 |  |  | | 1.2.1. | Выполнение работ по ликвидации очагов распространения борщевика химическими методами | сектор содействия развитию сельскохозяйственного производства комитета социально-экономического развития, заведующая сектором | 2019 | 2023 | 2019 | 480 142,0 | 480 142,0 | 0,0 |  |  | | 2020 | 697 645,9 | 387 581,1 | 310 064,8 |  |  | | 2021 | 562 629,6 | 312 572,0 | 250 057,6 |  |  | | 2022 | 393 213,6 | 218 452,0 | 174 761,6 |  |  | | 2023 | 237 229,2 | 131 794,0 | 105 435,2 |  |  | |  | дер. Тарасово |  |  |  | 2019 | 64 634,5 | 64 634,5 | 0,0 |  |  | |  |  | 2020 | 89 441,8 | 49 689,9 | 39 751,9 |  |  | |  |  | 2021 | 72 132,0 | 40 073,3 | 32 058,7 |  |  | |  |  | 2022 | 50 412,0 | 28 006,8 | 22 405,2 |  |  | |  |  | 2023 | 30 414,0 | 16 896,7 | 13 517,3 |  |  | |  | дер. Усадище |  |  |  | 2019 | 83 101,5 | 83 101,5 | 0,0 |  |  | |  |  | 2020 | 101 367,3 | 56 315,2 | 45 052,1 |  |  | |  |  | 2021 | 81 749,6 | 45 416,4 | 36 333,2 |  |  | |  |  | 2022 | 57 133,6 | 31 740,9 | 25 392,7 |  |  | |  |  | 2023 | 34 469,2 | 19 149,6 | 15 319,6 |  |  | |  | дер. Мельница |  |  |  | 2019 | 18 467,0 | 18 467,0 | 0,0 |  |  | |  |  | 2020 | 52 174,4 | 28 985,8 | 23 188,6 |  |  | |  |  | 2021 | 42 077,0 | 23 376,1 | 18 700,9 |  |  | |  |  | 2022 | 29 407,0 | 16 337,2 | 13 069,8 |  |  | |  |  | 2023 | 17 741,5 | 9 856,4 | 7 885,1 |  |  | |  | дер. Сидорово |  |  |  | 2019 | 73 868,0 | 73 868,0 | 0,0 |  |  | |  |  | 2020 | 74 534,8 | 41 408,2 | 33 126,6 |  |  | |  |  | 2021 | 60 110,0 | 33 394,4 | 26 715,6 |  |  | |  |  | 2022 | 42 010,0 | 23 338,9 | 18 671,1 |  |  | |  |  | 2023 | 25 345,0 | 14 080,6 | 11 264,4 |  |  | |  | дер. Георгиевское |  |  |  | 2019 | 27 700,5 | 27 700,5 | 0,0 |  |  | |  |  | 2020 | 67 081,3 | 37 267,4 | 29 813,9 |  |  | |  |  | 2021 | 54 099,0 | 30 055,0 | 24 044,0 |  |  | |  |  | 2022 | 37 809,0 | 21 005,0 | 16 804,0 |  |  | |  |  | 2023 | 22 810,5 | 12 672,5 | 10 138,0 |  |  | |  | дер. Жары |  |  |  | 2019 | 24 007,1 | 24 007,1 | 0,0 |  |  | |  |  | 2020 | 19 379,1 | 10 766,2 | 8 612,9 |  |  | |  |  | 2021 | 15 628,6 | 8 682,6 | 6 946,0 |  |  | |  |  | 2022 | 10 922,6 | 6 068,1 | 4 854,5 |  |  | |  |  | 2023 | 6 589,7 | 3 660,9 | 2 928,8 |  |  | |  | село Ушаки |  |  |  | 2019 | 46 167,5 | 46 167,5 | 0,0 |  |  | |  |  | 2020 | 37 267,4 | 20 704,1 | 16 563,3 |  |  | |  |  | 2021 | 30 055,0 | 16 697,2 | 13 357,8 |  |  | |  |  | 2022 | 21 005,0 | 11 669,4 | 9 335,6 |  |  | |  |  | 2023 | 12 672,5 | 7 040,3 | 5 632,2 |  |  | |  | Поселок Ушаки |  |  |  | 2019 | 142 195,9 | 142 195,9 | 0,0 |  |  | |  |  | 2020 | 196 771,9 | 109 317,7 | 87 454,2 |  |  | |  |  | 2021 | 158 690,4 | 88 161,3 | 70 529,1 |  |  | |  |  | 2022 | 110 906,4 | 61 614,7 | 49 291,7 |  |  | |  |  | 2023 | 66 910,8 | 37 172,7 | 29 738,1 |  |  | |  | дер. Рублево |  |  |  | 2019 |  |  | 0,0 |  |  | |  |  |  | 2020 | 59 627,9 | 33 126,6 | 26 501,3 |  |  | |  |  |  | 2021 | 48 088,0 | 26 715,6 | 21 372,4 |  |  | |  |  |  | 2022 | 33 608,0 | 18 671,1 | 14 936,9 |  |  | |  |  |  | 2023 | 20 276,0 | 11 264,4 | 9 011,6 |  |  | | 1.2.2. | Проведение оценки результатов проведенных мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского | сектор содействия развитию сельскохозяйственного производства комитета социально-экономического развития, заведующая сектором | 2019 | 2023 | 2019 | 10 348,0 | 10 348,0 | 0,0 |  |  | | 2020 | 36 599,3 | 20 332,9 | 16 266,4 |  |  | | 2021 | 36 972,0 | 10 348,0 | 26 624,0 |  |  | | 2022 | 37 440,0 | 10 348,0 | 27 092,0 |  |  | | 2023 | 37 908,0 | 10 348,0 | 27 560,0 |  |  | |  | дер. Тарасово |  |  |  | 2019 | 1 393,0 | 1 393,0 | 0,0 |  |  | |  |  | 2020 | 4 692,2 | 2 606,7 | 2 085,5 |  |  | |  |  | 2021 | 4 740,0 | 1 326,6 | 3 413,4 |  |  | |  |  | 2022 | 4 800,0 | 1 326,6 | 3 473,4 |  |  | |  |  | 2023 | 4 860,0 | 1 326,6 | 3 533,4 |  |  | |  | дер. Усадище |  |  |  | 2019 | 1 791,0 | 1 791,0 | 0,0 |  |  | |  |  | 2020 | 5 317,9 | 2 954,4 | 2 363,5 |  |  | |  |  | 2021 | 5 372,0 | 1 503,6 | 3 868,4 |  |  | |  |  | 2022 | 5 440,0 | 1 503,6 | 3 936,4 |  |  | |  |  | 2023 | 5 508,0 | 1 503,6 | 4 004,4 |  |  | |  | дер. Мельница |  |  |  | 2019 | 398,0 | 398,0 | 0,0 |  |  | |  |  | 2020 | 2 737,1 | 1 520,6 | 1 216,5 |  |  | |  |  | 2021 | 2 765,0 | 773,9 | 1 991,1 |  |  | |  |  | 2022 | 2 800,0 | 773,9 | 2 026,1 |  |  | |  |  | 2023 | 2 835,0 | 773,9 | 2 061,1 |  |  | |  | дер. Сидорово |  |  |  | 2019 | 1 592,0 | 1 592,0 | 0,0 |  |  | |  |  | 2020 | 3 910,2 | 2 172,3 | 1 737,9 |  |  | |  |  | 2021 | 3 950,0 | 1 105,6 | 2 844,4 |  |  | |  |  | 2022 | 4 000,0 | 1 105,6 | 2 894,4 |  |  | |  |  | 2023 | 4 050,0 | 1 105,6 | 2 944,4 |  |  | |  | дер. Георгиевское |  |  |  | 2019 | 597,0 | 597,0 | 0,0 |  |  | |  |  | 2020 | 3 519,2 | 1 955,1 | 1 564,1 |  |  | |  |  | 2021 | 3 555,0 | 995,0 | 2 560,0 |  |  | |  |  | 2022 | 3 600,0 | 995,0 | 2 605,0 |  |  | |  |  | 2023 | 3 645,0 | 995,0 | 2 650,0 |  |  | |  | дер. Жары |  |  |  | 2019 | 517,4 | 517,4 | 0,0 |  |  | |  |  | 2020 | 1 016,6 | 564,8 | 451,8 |  |  | |  |  | 2021 | 1 027,0 | 287,4 | 739,6 |  |  | |  |  | 2022 | 1 040,0 | 287,4 | 752,6 |  |  | |  |  | 2023 | 1 053,0 | 287,4 | 765,6 |  |  | |  | село Ушаки |  |  |  | 2019 | 995,0 | 995,0 | 0,0 |  |  | |  |  | 2020 | 1 955,1 | 1 086,2 | 868,9 |  |  | |  |  | 2021 | 1 975,0 | 552,8 | 1 422,2 |  |  | |  |  | 2022 | 2 000,0 | 552,8 | 1 447,2 |  |  | |  |  | 2023 | 2 025,0 | 552,8 | 1 472,2 |  |  | |  | Поселок Ушаки |  |  |  | 2019 | 3 064,6 | 3 064,6 | 0,0 |  |  | |  |  | 2020 | 10 322,9 | 5 735,0 | 4 587,9 |  |  | |  |  | 2021 | 10 428,0 | 2 918,7 | 7 509,3 |  |  | |  |  | 2022 | 10 560,0 | 2 918,7 | 7 641,3 |  |  | |  |  | 2023 | 10 692,0 | 2 918,7 | 7 773,3 |  |  | |  | дер. Рублево |  |  |  | 2019 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | |  |  |  | 2020 | 3 128,1 | 1 737,8 | 1 390,3 |  |  | |  |  |  | 2021 | 3 160,0 | 884,4 | 2 275,6 |  |  | |  |  |  | 2022 | 3 200,0 | 884,4 | 2 315,6 |  |  | |  |  |  | 2023 | 3 240,0 | 884,4 | 2 355,6 |  |  | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |