

11.04.2019 573-па

Об утверждении детального плана-графика реализации

муниципальной программы «О содействии участию

населения в осуществлении местного самоуправления

в иных формах на частях территорий Тосненского

городского поселения Тосненского района Ленинградской

области на 2019-2023 годы»

В соответствии с Порядком разработки, утверждения, изменения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Тосненский район Ленинградской области и Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, утвержденным постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 06.11.2018 № 2647-па, исполняя полномочия администрации муниципального образования Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области на основании статьи 13 Устава Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области и статьи 25 Устава муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить детальный план-график реализации муниципальной программы «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2019-2023 годы».

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 05.05.2017 № 1227-па «Об утверждении детального плана графика реализации муниципальной программы «Развитие части территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2015-2019 год» (с учетом изменений, внесенных 01.10.2018 № 2339-па).

3. Комитету по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области направить в пресс-службу комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области настоящее постановление для обнародования в порядке, установленном Уставом муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.

2

4. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области обнародовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области Горленко С.А.

Глава администрации В.З. Гончаров

Князева Елена Игоревна, 8(81361)21154

11 гв

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

Тосненский район Ленинградской области

11.04.2019 573-па

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Детальный план-график реализации муниципальной программы «О содействии участию населения в осуществлении местного

самоуправления в иных формах на частях территорий Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области

на 2019-2023 год»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  муниципальной  программы, наименование социально значимых  проектов | Ответственный  исполнитель  (структурное  подразделение, огранизация) | Показатель  (индикатор) реализации мероприятия | Срок начала  реализации | Срок окончания реализации | Период  финансиро-вания мероприятия  (по годам) | Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб | | | |
| всего | В том числе | | |
|  | Местный бюджет | Областной бюджет | Прочие источники |
| 1. | «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2019-2023 год» | Комитет по ЖКХ и благоустройству, комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям, МКУ «Управление зданиями, сооружениями и объектами внешнего благоустройства Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области» (далее по тексту: Комитет по ЖКХ, Комитет по МСУ, МКУ) |  |  |  | 2019 | 3633,350 | 1133,350 | 2500,00 |  |
| 2020 | 2310,000 | 210,000 | 2100,000 |  |
| 2021 | 2310,000 | 210,000 | 2100,000 |  |
| 2022 | 2310,000 | 210,000 | 2100,000 |  |
| 2023 | 2310,000 | 210,000 | 2100,000 |  |
|  |  |  |  |  |  | ИТОГО | 12873,350 | 1973,350 | 10900,000 |  |
| 1.1. | Основное мероприятие  «Поддержка проектов местных инициатив граждан» |  |  |  |  | 2019 | 3633,350 | 1133,350 | 2500,00 |  |
| 2020 | 2310,000 | 210,000 | 2100,000 |  |
| 2021 | 2310,000 | 210,000 | 2100,000 |  |
| 2022 | 2310,000 | 210,000 | 2100,000 |  |
| 2023 | 2310,000 | 210,000 | 2100,000 |  |
| ИТОГО | 12873,350 | 1973,350 | 10900,000 |  |
|  | 1.1.1. Повышение уровня качества питьевой воды нецентрализованного водоснабжения из шахтных колодцев сельских населенных пунктов Тосненского городского поселения: | Комитет по ЖКХ, Комитет по МСУ, МКУ |  |  |  |  | 224,000 | 60,000 | 164,000 |  |
|  | 1.1.1.3. Ремонт шахтного колодца пос. Строение,  Дорога на Рубеж у д. 13 |  | Количество реализованных инициативных предложений -1 |  | 2019 | 2019 | 125,000 | 50,000 | 75,000 |  |
|  | 1.1.1.4. Ремонт шахтного колодца Дорога на Сютти у д. 1 |  | Количество реализованных инициативных предложений -1 |  | 2020 | 2020 | 99,000 | 10,000 | 89,000 |  |
|  | 1.1.2. Улучшение состояния улично-дорожной сети сельских населенных пунктов Тосненского городского поселения |  |  |  |  |  | 9046,350 | 1383,350 | 7663,000 |  |
|  | 1.1.2.1. Ремонт съездов с региональной дороги к домам № 5,9 по ул. Заводская в дер. Новолисино, ямочный ремонт между домами 8 и 9 по ул. Заводская, ремонт внутридворовой территории у д.№ 6 по ул. Заводская, ремонт проезда к домам 1,2,3, по ул. Заводская  в дер. Новолисино |  | Количество реализованных инициативных предложений -1 |  | 2019 | 2019 | 2409,350 | 773,350 | 1636,000 |  |
|  | 1.1.2.2. Ремонт подъезда к дому № 25 в дер. Тарасово, ремонт внутридворовой территории у д. 4,12 в дер.Тарасово, очистка водопропускных канав в дер.Красный Латыш |  | Количество реализованных инициативных предложений -1 |  | 2020 | 2020 | 1411,000 | 120,000 | 1291,000 |  |
|  | 1.1.2.3. Ремонт дорожного покрытия подъезда вдоль домов 3,4,5,6 в дер.Георгиевское, текущий ремонт ул.Советская в с. Ушаки, ул. Круговая в пос. Ушаки |  | Количество реализованных инициативных предложений -1 |  | 2021 | 2021 | 1896,000 | 167,000 | 1729,000 |  |
|  | 1.1.2.4. Замена водопропускных труб на пересечении ул.Железнодорожная и ул.Трудовая, ул.Железнодорожная и ул.Горького в с.Ушаки, установка водопропускной трубы на ул.Парковая у д. 2 |  | Количество реализованных инициативных предложений -1 |  | 2021 | 2021 | 30,000 | 3,000 | 27,000 |  |
|  | 1.1.2.5. Ремонт дорожного покрытия ул.Транспортная в  с. Ушаки |  | Количество реализованных инициативных предложений -1 |  | 2022 | 2022 | 2310,000 | 210,000 | 2100,000 |  |
|  | 1.1.2.6. Ремонт внутридворовой территории у д.21,23 в дер.Тарасово, обустройство гостевой автостоянки в торце дома № 11 в пос. Ушаки |  | Количество реализованных инициативных предложений -1 |  | 2023 | 2023 | 990,000 | 110,000 | 880,000 |  |
|  | 1.1.3. Обеспечение подъездами пожарных водоемов, чистка пожарных водоемов, обустройство территории вокруг пожарных водоемов |  |  |  |  | 2019 | 99,000 | 10,000 | 89,000 |  |
|  | 1.1.3.1. Чистка пожарного водоема в с. Ушаки,  пр. Кирова у д.72 |  | Количество реализованных инициативных предложений -1 |  | 2019 | 2019 | 99,000 | 10,000 | 89,000 |  |
|  | 1.1.4. Благоустройство территорий сельских населенных пунктов Тосненского городского поселения |  |  |  |  |  | 3404,000 | 510,000 | 2894,000 |  |
|  | 1.1.4.1. Обустройство контейнерных площадок по адресам:  дер. Новолисино:  - ул. Совхозная у д.4  - ул. Железнодорожная у д.13;  - ул. Народная за д.46;  -ул. Школьная у д.31  дер. Примерное у д.1а;  дер. Рублево у д.4;  дер. Жары, ул.Станционная у д.3а;  дер.Андрианово напротив дома 2; дер.Мельница напротив дома 2 |  | Количество реализованных инициативных предложений -1 |  | 2019 | 2019 | 940,000 | 294,000 | 646,000 |  |
|  | 1.1.4.2. Спил деревьев в  с. Ушаки, ул. Набережная, дер. Георгиевская между домами 3и 4, у д. 5 в  пос. Ушаки |  | Количество реализованных инициативных предложений -1 |  | 2019 | 2019 | 60,000 | 6,000 | 54,000 |  |
|  | 1.1.4.3. Обустройство контейнерных площадок по адресам:  дер.Авати,дер.Гутчево, дер. Горка, дер. Усадище, дер. Сидорово, дер. Красный Латыш |  | Количество реализованных инициативных предложений -1 |  | 2020 | 2020 | 800,000 | 80,000 | 720,000 |  |
|  | 1.1.4.4. Обустройство пешеходной дорожки от д. 4 до автобусной остановки в пос. Ушаки, от д. 5 до контейнерной площадки |  | Количество реализованных инициативных предложений -1 |  | 2021 | 2021 | 185,000 | 20,000 | 165,000 |  |
|  | 1.1.4.5. Обустройство ливневой канализации у д. 5,11 в пос. Ушаки |  | Количество реализованных инициативных предложений -1 |  | 2021 | 2021 | 99,000 | 10,000 | 89,000 |  |
|  | 1.1.4.6. Обустройство детских площадок в дер. Тарасово у д. 22 и д. 15 по ул. Школьная в дер. Новолисино |  | Количество реализованных инициативных предложений -1 |  | 2023 | 2023 | 1320,000 | 100,000 | 1220,000 |  |
|  | 1.1.5. Уличное освещение территорий сельских населенных пунктов Тосненского городского поселения |  |  |  |  |  | 100,000 | 10,000 | 90,000 |  |
|  | 1.1.5.1. Установка уличного освещения по Третьей ул. в дер. Еглизи; у дома № 11 в пос. Ушаки |  | Количество реализованных инициативных предложений -1 |  | 2021 | 2021 | 100,000 | 10,000 | 90,000 |  |