Фактические результаты реализации муниципальных программ Тосненского городского поселения за 1-е полугодие 2015 года

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы и мероприятий | План расходов на реализацию муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия в отчетном году, тыс. руб. | План расходов на реализацию муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия на отчетную дату, тыс. руб. | Фактическое исполнение расходов на отчетную дату (нарастающим итогом), тыс. руб. | Исполнение к плану на полугодие (%) | Примечание (проблемы, возникшие в ходе реализации МП) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | МБ | ОБ | ФБ | МБ | ОБ | ФБ | МБ | ОБ | ФБ |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | МП «Развитие физической культуры и спорта на территории Тосненского городского поселения Тосненского района ленинградской области на 2015-2018 годы» | 20 772,24 |  |  | 8 520,62 |  |  | 5 603,85 |  |  | 65,77% | На финансирование муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2015-2018 годы" направлено 5603,85 т.р. или 36,3% годовых ассигнований, утвержденных в размере 20772,24 т.р, 71,8% ассигнований полугодия. |
| 1.1. | Подпрограмма 1 «Обеспечение жителей Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области услугами в сфере спорта, оздоровления и досуга» | 14 367,15 |  |  | 7 254,95 |  |  | 5 210,23 |  |  | 71,82% | Проведены мероприятия по обеспечению деятельности муниципальных казенных учреждений в размере 5 210,23 т.р. |
| 1.2. | Подпрограмма 2 «Развитие объектов физической культуры и спорта в Тосненском городском поселении Тосненского района Ленинградской области» | 5 055,09 |  |  | 622,56 |  |  | 211,54 |  |  | 33,98% | Ассигнования, предусмотренные на оплату работ по выносу инженерных сетей для строительства объекта "Крытый каток с искусственным льдом в г.Тосно" в размере 4416,42 т.р., запланированы на 2 полугодие 2015 года. Для выполнения полного комплекса работ необходимы средства в размере 8708,1 1 тыс.рублей. Расходы на строительство универсальной спортивной площадки, в том числе проектные работы, в пос.Тарасово в размере 50,0 т.р. не освоены в отчетном периоде в связи с недостаточностью средств на строительство объекта, стоимость которого составляет 11296,81 т.р. Проектные работы выполнены в 2014 году. |
| 1.3. | Подпрограмма 3 «Развитие физической культуры и массового спорта в Тосненском городском поселении Тосненского района Ленинградской области» | 1 350,0 |  |  | 643,1 |  |  | 182,08 |  |  | 28,31% | На 1 полугодие по подпрограмме профинансировано 182 079,80 руб., что составляет 28,3 % исполнения по отношению к полугодию. Относительно годового плана (1350000,00 руб.) составляет и 13,5 %. Не освоение выделенных средств связано с некорректной поквартальной разбивкой на 2015 год. Остаток неосвоенных ассигнований будет использован в следующем периоде на организацию и проведение физкультурных и спортивных мероприятий, обеспечение подготовки и участия команд Тосненского городского поселения в областных, всероссийских и международных физкультурных мероприятиях. |
| 2. | МП «Развитие культуры в Тосненском городском поселении Тосненского района Ленинградской области на 2015-2018 годы» | 58 361,45 |  |  | 27 941,75 |  |  | 22 718,29 |  |  | 81,31% | На реализацию муниципальной программы в 1 полугодии 2015 года направлено 22718,29 т.р., что составляет 81,3% ассигнований 1 полугодия 2015 года, утвержденных в сумме 27941,75 т.р. и 38,9% годовых ассигнований, запланированных в размере 58361,45 т.р. |
| 2.1. | Подпрограмма 1 «Молодежь Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области» | 694,15 |  |  | 192,09 |  |  | 45,45 |  |  | 23,66% | Средства освоены не в полном объеме в связи с тем, что оставшаяся сумма по мероприятиям в сфере молодежной политики будет оплачена в июле, т.к. договора по трудоустройству детей в летний период составлены за работу в июне. |
| 2.2. | Подпрограмма 2 «Обеспечение жителей Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области услугами в сфере культуры и досуга» | 50 285,8 |  |  | 24 641,16 |  |  | 21 145,85 |  |  | 85,81% | На организацию и проведение мероприятий в сфере культуры в рамках подпрограммы в 1 полугодии 2015 года направлено 1526,99 т.р. |
| 2.3. | Подпрограмма 3 «Обеспечение условий реализации программы Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области» | 7 381,5 |  |  | 3 108,5 |  |  | 1 526,996 |  |  | 49,1% | В 1 полугодии 2015 года администрацией муниципального образования было проведено повторное обследование кровли МКУК "Тарасовский СДК", по результату которого сметная стоимость работ составляет 3523,0 т.р., а также пересмотрена стоимость изготовления проектно-сметной документации на ремонт МКУК "Тарасовский СДК" - 1877,0 т.р., МКУК "Ушакинский ЦДНТ" - 1650,0 т.р. В связи с увеличением стоимости работ требуется корректировка плана реализации мероприятий с перераспределением объемов финансирования между объектами. Средства будут освоены после внесения необходимых изменений в муниципальную программу. |
| 3. | МП «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2015-2018 годы» | 70,0 |  |  | 35,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0% | Средства будут освоены во втором полугодии во избежание двойного финансирования |
| 3.1. | «Обеспечение деятельности инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» | 70,0 |  |  | 35,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0% | В связи с тем, что во 2 кв. 2015 года Фонд «Муниципальный центр поддержки предпринимательства» в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области "Стимулирование экономической активности Ленинградской области" получил субсидию из областного бюджета для возмещения части затрат, связанных с оказанием безвозмездных информационных, консультационных и образовательных услуг в сфере предпринимательской деятельности и во избежание двойного финансирования, оплата мероприятий в данном направлении за счет средств бюджета Тосненского ГП будет произведена по факту выполненных работ в более поздний срок (4 кв. 2015 года) |
| 4. | МП «Безопасность Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2015-2018 годы» | 3 889,0 |  |  | 2 889,0 |  |  | 10,0 |  |  | 0,3% | Программа реализована на 0,3%. Средства освоены на приобретение 2-х баннеров на сумму 10,0 т.р. |
| 4.1. | Подпрограмма 1 «Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | 2 489,0 |  |  | 1 669,0 |  |  | 10,0 |  |  |  | Средства освоены на закупку 2-х баннеров. В рамках подпрограммы не были проведены мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций в период весеннего паводка (выполнение работ по расчистке русла реки Тосна). Перенесено принятие решения на 2-е полугодие 2015 года до окончания рассмотрения проекта Невско-Ладожского бассейнового управления Федерального агентства водных ресурсов. Закупка пиломатериалов для изготовления подручных средств представляется не целесообразным, так как материалы закупленные в 2014 году хранятся на складе, средства будут направлены на реализацию иного мероприятия. Остальные мероприятия программы планируется реализовать во 2-м полугодии 2015 года. |
| 4.2. | Подпрограмма 2 «Обеспечение правопорядка и профилактика правонарушений» | 1 400,0 |  |  | 1 220,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | Не реализованы мероприятия по обеспечению условий деятельности добровольных народных дружин (не утверждено Положение), также не реализованы мероприятия по обслуживанию аппаратно-программной комплексной автоматизированной информационной системы «Безопасный город» (проект постановления находится на согласовании в КСП) |
| 5. | МП «Развитие части территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2015-2019 годы» | 3 633,4 | 50,97 | 0,0 | 0,0% | Средства, направленные на реализацию мероприятий программы не были освоены.* |
|  |  | 1 133,4 | 2 500,0 |  | 50,970 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 5.1. | Мероприятия по устойчивому развитию части территорий | 1 133,4 | 50,97 | 0,0 |  | *В связи с заключением соглашения о предоставлении в 2015 году субсидии за счет средств областного бюджета Ленинградской области и внесением изменений в данную муниципальную программу перенесли срок выполнения работ на август месяц по ремонту шахтных колодцев в с. Ушаки, ул. Некрасова, д. 8, пр. Кирова, д. 49а Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области. |
| 5.2. | Мероприятия на реализацию проектов местных инициатив граждан | 2 500,0 | 0,0 | 0,0 |  | Освоение средств запланировано во втором полугодии соответствующего года. |
|  |  |  | 2 500,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |
| 6. | МП «Развитие коммунальной инфраструктуры, дорожного хозяйства и благоустройства территорий Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2015-2018 годы» | 115 186,93 | 28 520,77 | 22 908,66 | 80,32% | Освоение средств программы составило 80%. (в т.ч. м/б – 93%, об/б – 0,0%). В первом полугодии 2015 года в рамках муниципальной программы достигнуты следующие значения целевых показателей: содержание освещения территорий Тосненского городского поселения - 50%, содержание муниципальных автодорог, проездов на территории Тосненского городского поселения - 50%. |
|  |  | 91 039,15 | 24 147,78 |  | 24 520,77 | 4 000,0 |  | 22 908.66 | 0,0 |  |  |  |
| 6.1. | Подпрограмма 1 «Газификация индивидуальных жилых домов, расположенных на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2015-2018 годы» | 13 242,0 |  |  | 1 953,47 |  |  | 1 832,97 |  |  |  | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства объектов газификации (в том числе проектно-изыскательские работы) собственности муниципальных образований не были освоены в полном объеме, по причине несвоевременности предоставления документов подрядной организацией к оплате. Оплата производится по фактически выполненным работам по строительству газопроводов. |
| 6.2. | Подпрограмма 2 «Обеспечение населения Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области питьевой водой на 2015-2018 годы» | 12 100,0 |  |  | 2 380,95 |  |  | 2 185,65 |  |  |  | Проведены мероприятия, направленные на безаварийную работу объектов водоснабжения и водоотведения в сумме 379,87 т.р. Средства направленные на мероприятия по строительству и реконструкции объектов водоснабжения, водоотведения и очистке сточных вод освоены не в полном объеме. В связи с получением разрешения на дополнительные мощности по электроснабжению объекта: "Реконструкция КОС г. Тосно" были перенесены сроки проведения пусконаладочных работ на 3 и 4 квартал. |
| 6.3. | Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергоэффективности Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2015-2018 годы» | 9 500,0 |  |  | 4 627,05 |  |  | 4 357,56 |  |  |  | Реализованы мероприятия по повышению надежности и энергоэффективности объектов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области |
| 6.4. | Подпрограмма 4 «Развитие автомобильных дорог Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2015-2018 годы» | 40 230,33 | 4 818,9 | 618,104 |  | В части реализации подпрограммы планировалось финансирование технического надзора за строительством и финансирование строительства объекта: Строительство пешеходного моста через реку Тосна на км 1+036 автомобильной дороги (ул. Боярова) в г. Тосно Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области. Подрядная организация не устранила замечания тех. надзора и авторского надзора 2014 года, поэтому к работам не приступила. |
|  |  | 16 082,55 | 24 147,78 |  | 818,9 | 4 000,0 |  | 618,104 | 0,0 |  |  |  |
| 6.5. | Подпрограмма 5 «Благоустройство территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2015-2018 годы» | 40 114,6 |  |  | 14 740,39 |  |  | 13 914,38 |  |  |  | Реализованы мероприятия по благоустройству и содержанию территорий Тосненского городского поселения. Выбрано коммерческое предложение с наименьшей суммой стоимости работ по разработке проекта центральной детской площадки у дома 47 по пр. Ленина г. Тосно. |
| Итого по муниципальным программам | 201 913,02 | 67 958,1 | 51 240,8 | 75,4% |  |
|  | 177 765,24 | 24 147,78 |  | 63 958,1 | 4 000,0 |  | 51 240,8 | 0,0 |  |  |  |