Приложение к отчету по реализации

муниципальных программ

Тосненского городского поселения ТР ЛО

Таблица 1. Сведения по финансированию за 2020 год муниципальной программы **«Безопасность Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | План 2020 год (тыс.руб.) | | | | Факт 2020 год (тыс.руб.) | | | Исполнение (%) | | | |
| МБ | | ОБ | ФБ | МБ | ОБ | ФБ | ВСЕГО | МБ | ОБ | ФБ |
| ***МП «Безопасность Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области»*** | | | | | | | | | | | | |
| **Подпрограмма 1 «Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»** | | | | | | | | | | | | |
| **1.1.** | **Основное мероприятие 1 «Защита населения и территорий, предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»** | | **1 240,0** |  |  | **1 239,9** |  |  | **100** | **100** |  |  |
| 1.1.1. | Мероприятия по обеспечению предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, безопасности людей на водных объектах, гражданская оборона | | 142,6 |  |  | 142,6 |  |  | 100 | 100 |  |  |
| 1.1.2. | Создание, обслуживание и эксплуатация системы оповещения населения | | 1 097,4 |  |  | 1 097,4 |  |  | 100 | 100 |  |  |
| **1.2.** | **Основное мероприятие 2 «Обеспечение пожарной безопасности»** | | **526,1** |  |  | **524,1** |  |  | **99,6** | **99,6** |  |  |
| 1.2.1. | Мероприятия в области пожарной безопасности | | **526,1** |  |  | **524,1** |  |  | **99,6** | **99,6** |  |  |
| **Всего по подпрограмме 1** | | | **1 766,1** |  |  | **1 764,1** |  |  | **99,8** | **99,8** |  |  |
| **Подпрограмма 2 «Обеспечение правопорядка и профилактика правонарушений»** | | | | | | | | | | | | |
|  | **Основное мероприятие «Мероприятия по обеспечению общественного правопорядка и профилактика правонарушений»** | | **2 329,8** |  |  | **1 605,2** |  |  | **68,9** | **68,9** |  |  |
|  | Мероприятия по вовлечению в предупреждение правонарушений на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области граждан и организаций, стимулирование и поддержка гражданских инициатив | | 365,4 |  |  | 365,4 |  |  | 100 | 100 |  |  |
|  | Мероприятия по расширению, обслуживанию и содержанию аппаратно-программного комплекса автоматизированной информационной системы "Безопасный город" | | 1 964,4 |  |  | 1 239,8 |  |  | 63,1 | 63,1 |  |  |
| **Всего по подпрограмме 2** | | | **2 329,8** |  |  | **1 605,2** |  |  | **68,9** | **68,9** |  |  |
| **Итого по программе** | | | **4 095,9 в т.ч.** | | | **3 369,3 в т.ч.** | | | **82,3** | | | |
|  | | | **4 095,9** |  |  | **3 369,3** |  |  | **82,3** | **82,3** |  |  |

Таблица 2. Сведения по финансированию за 2020 год муниципальной программы **«*Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области*»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Наименование мероприятия | План 2020 год (тыс.руб.) | | | Факт 2020 год (тыс.руб.) | | | Исполнение (%) | | | |
| МБ | ОБ | ФБ | МБ | ОБ | ФБ | Всего | МБ | ОБ | ФБ |
| ***МП «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области»*** | | | | | | | | | | | | |
| **1.** | **Основное мероприятие 1 «Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»** | | **0,0** |  |  | **0,0** |  |  | **0** | **0** |  |  |
| 1.1. | Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфра-структуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в виде передачи в аренду муниципального имущества, включенного в Перечень муниципального имущества Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства):  Без проведения торгов на возмездной основе:  - субъектам малого и среднего предпринимательства, являющимся арендаторами по договорам аренды, заключенным без про-ведения торгов;  - субъектам малого и среднего предпринимательства, занимающимся в соответствии с учредительными документами приоритетными видами деятельности (приложение 4 к муниципальной программе);  - организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и сред-него предпринимательства, отвечающим установленным требованиям (приложение 3 к муниципальной программе).  Без проведения торгов на льготных условиях арендной платы - субъектам малого и среднего предпринимательства, занимающимся социально-значимыми видами деятельности (приложение 4 к муниципальной программе).  На возмездной основе по результатам проведения торгов – иным субъектам малого, среднего предпринимательства | | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
|  | **Основное мероприятие 2 «Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства»** | | **72,6** |  |  | **72,6** |  |  | **100** | **100** |  |  |
|  | Размещение на официальном сайте администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в сети Интернет для субъектов малого и среднего предпринимательства Тосненского городского поселения и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства информации:  - о реализации государственных и муниципальных программ развития и поддержки малого и среднего предпринимательства;  - о количестве субъектов малого и среднего предпринимательства и об их классификации по видам экономической деятельности;  - о числе замещенных рабочих мест в субъектах малого и среднего предпринимательства в соответствии с их классификацией по видам экономической деятельности;  - об обороте товаров (работ, услуг), производимых субъектами малого и среднего предпринимательства;  - о финансово-экономическом состоянии субъектов малого и среднего предпринимательства;  - об организациях, образующих инфра-структуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, условиях и порядке оказания данными организациями поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на территории Тосненского городского поселения;  - об объявленных конкурсах на оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;  - иной необходимой для развития субъектов малого и среднего предпринимательства информации (экономической, право-вой, статистической, производственно-технологической, информации в области маркетинга), в том числе информации в сфере деятельности корпорации развития малого и среднего предпринимательства, действующей в соответствии с Федеральным законом 209-ФЗ | | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
|  | Разработка, тиражирование и выпуск полиграфической (печатной) продукции (буклеты, брошюры, справочно-информационные и другие печатные материалы) для субъектов МСП по актуальным вопросам развития и деятельности | | 72,6 |  |  | 72,6 |  |  | 100 | 100 |  |  |
|  | Размещение в сети Интернет на официальном сайте администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области информации о муниципальном имуществе, включенном в Перечень муниципального имущества Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, а также организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
|  | Размещение на официальном сайте администрации и ежемесячное обновление реестра получателей поддержки - субъектов малого и среднего предпринимательства | | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
|  | Размещение на официальном сайте администрации в разделе «Малый бизнес» ин-формации по вопросам предпринимательства, в т.ч. нормативная база, объявления о семинарах, обучающих курсах, выставках, конкурсах и т.п. | | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
|  | **Основное мероприятие 3 «Повышение конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства»** | | **0,0** |  |  | **0,0** |  |  | **0** | **0** |  |  |
|  | Содействие участию субъектов малого и среднего предпринимательства Тосненского городского поселения Тосненского рай-она Ленинградской области в районных, региональных и федеральных выставках, ярмарках, конкурсах профессионального мастерства среди субъектов малого и сред-него предпринимательства | | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
|  | Проведение ежегодных агропромышленных ярмарок с участием субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области | | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
|  | Содействие продвижению продукции субъектов малого предпринимательства в сфере народных художественных промыслов и ремесел | | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
|  | Привлечение субъектов МСП к муниципальным закупкам | | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
|  | Организация и проведение семинаров для субъектов малого и среднего предпринимательства Тосненского городского поселения по вопросам участия в муниципальных закупках и закупках отдельных юридических лиц | | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
|  | **Основное мероприятие 4 «Содействие в устранении административных барьеров, возникающих на пути развития малого и среднего предпринимательства»** | | **0,0** |  |  | **0,0** |  |  | **0** | **0** |  |  |
|  | Содействие работе координационной комиссии в области развития малого и сред-него предпринимательства на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области по рассмотрению вопросов, затрагивающих проблемы субъектов малого и среднего предпринимательства Тосненского городского поселения, защиту их законных прав и интересов | | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
|  | Участие в оценке регулирующего воздействия муниципальных правовых актов на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, путем подготовки замечаний и предложений по соответствующему муниципальному правовому акту | | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
|  | Проведение круглых столов и других мероприятий с участием предпринимательского сообщества Тосненского городского поселения при проведении оценки регулирующего воздействия муниципальных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской деятельности, для более точного определения рисков, формирования позиции по проблемным вопросам, подготовки предложений по их решению | | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| **Итого по программе:** | | | **72,6 в т.ч.** | | | **72,6 в т.ч.** | | | **100** | | | |
|  | | | **72,6** |  |  | **72,6** |  |  | **100** | **100** |  |  |

Таблица 3. Сведения по финансированию за 2020 год муниципальной программы **«*Развитие коммунальной инфраструктуры, дорожного хозяйства и благоустройства территорий Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области*»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Наименование мероприятия | План 2020 год (тыс.руб.) | | | Факт 2020 год (тыс.руб.) | | | Исполнение (%) | | | |
| МБ | ОБ | ФБ | МБ | ОБ | ФБ | Всего | МБ | ОБ | ФБ |
| ***МП «Развитие коммунальной инфраструктуры, дорожного хозяйства и благоустройства территорий Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области»*** | | | | | | | | | | | | |
| **Подпрограмма 1 «Газификация индивидуальных жилых домов, расположенных на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области»** | | | | | | | | | | | | |
|  | **Основное мероприятие «Организация газоснабжения»** | | **4 599,0** | **15 053,8** |  | **4 355,8** | **12 790,3** |  | **87,2** | **94,7** | **84,9** |  |
|  | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства объектов газификации (в том числе проектно-изыскательские работы) собственности муниципальных образований | | 2 048,1 | 15 053,8 |  | 1 807,0 | 12 790,3 |  | 85,4 | 88,2 | 84,9 |  |
|  | Мероприятия по обслуживанию объектов газификации | | 2 550,9 |  |  | 2 548,7 |  |  | 99,9 | 99,9 |  |  |
| **Всего по подпрограмме 1** | | | **4 599,0** | **15 053,8** |  | **4 355,8** | **12 790,3** |  | **87,2** | **94,7** | **84,9** |  |
| **Подпрограмма 2 «Обеспечение населения Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области питьевой водой»** | | | | | | | | | | | | |
| **2.1.** | **Основное мероприятие «Развитие и поддержка инженерных коммуникаций»** | | **10 349,0** | **207 224,8** |  | **9 881,7** | **207 224,1** |  | **99,8** | **95,5** | **100** |  |
|  | Мероприятия по строительству и реконструкции объектов водоснабжения, водоотведения и очистке сточных вод | | 10 349,0 | 207 224,8 |  | 9 881,7 | 207 224,1 |  | 99,8 | 95,5 | 100 |  |
|  | Мероприятия, направленные на безаварийную работу объектов водоснабжения и водоотведения | | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0 | 0 | 0 |  |
| **Всего по подпрограмме 2** | | | **10 349,0** | **207 224,8** |  | **9 881,7** | **207 224,1** |  | **99,8** | **95,5** | **100** |  |
| **Подпрограмма 3 «Развитие автомобильных дорог Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области»** | | | | | | | | | | | | |
| **3.1.** | **Основное мероприятие 1 «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области»** | | **322,0** | **1 275,0** |  | **95,9** | **1 274,9** |  | **85,8** | **29,8** | **99,9** |  |
| 3.1.1. | Мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области | | 322,0 | 1 275,0 |  | 95,9 | 1 274,9 |  | 85,8 | 29,8 | 99,9 |  |
| **3.2.** | **Основное мероприятие 2 «Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, расположенных на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области»** | | **16 746,9** | **44 400,7** |  | **16 475,1** | **41 991,6** |  | **95,6** | **98,4** | **94,6** |  |
|  | Мероприятия по содержанию автомобильных дорог, расположенных на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области | | 1 776,6 |  |  | 1 776,6 |  |  | 100 | 100 |  |  |
|  | Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области | | 704,5 |  |  | 704,5 |  |  | 100 | 100 |  |  |
|  | Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, расположенных на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области | | 9 157,6 |  |  | 9 157,6 |  |  | 100 | 100 |  |  |
|  | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области | | 1 864,5 | 11 604,2 |  | 1 764,6 | 10 932,4 |  | 94,3 | 94,6 | 94,2 |  |
|  | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер, расположенных на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области | | 3 243,6 | 32 796,5 |  | 3 071,8 | 31 059,2 |  | 94,7 | 94,7 | 94,7 |  |
| **Всего по подпрограмме 3** | | | **17 068,9** | **45 675,7** |  | **16 571,1** | **43 266,6** |  | **95,4** | **97,1** | **94,7** |  |
| **Подпрограмма 4 «Благоустройство территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области»** | | | | | | | | | | | | |
| **4.1.** | **Основное мероприятие 1 «Осуществление мероприятий по содержанию и развитию объектов благоустройства территории, организации сбора, вывоза бытовых отходов ( в том числе проектно-изыскательские работы)»** | | **52 752,2** |  |  | **52 747,4** |  |  | **99,9** | **99,9** |  |  |
|  | Мероприятия по благоустройству и содержанию территорий Тосненского городского поселения (в том числе по проведению проектно-изыскательских работ) | | 52 752,2 |  |  | 52 747,4 |  |  | 99,9 | 99,9 |  |  |
|  | **Основное мероприятие 2 «Обеспечение благоустройства территории Тосненского городского поселения Тосненский район Ленинградской области»** | | **122 957,3** |  |  | **122 143,2** |  |  | **99,3** | **99,3** |  |  |
|  | Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | | 122 957,3 |  |  | 122 143,2 |  |  | 99,3 | 99,3 |  |  |
| **Всего по подпрограмме 4** | | | **175 709,5** |  |  | **174 890,5** |  |  | **99,5** | **99,5** |  |  |
| **Итого по программе:** | | | **475 680,7 в т.ч.** | | | **468 980,1 в т.ч.** | | | **98,6** | | | |
| **15 753,2** | **267 954,4** |  | **15 085,7** | **263 281,0** |  | **98,6** | **95,8** | **98,3** |  |

Таблица 4. Сведения по финансированию за 2020 год муниципальной программы ***«О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2019 - 2023 годы»***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | | План 2020 год (тыс.руб.) | | | | Факт 2020 год (тыс.руб.) | | | Исполнение (%) | | | |
| МБ | ОБ | ФБ | | МБ | ОБ | ФБ | Всего | МБ | ОБ | ФБ |
| ***МП «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2019 - 2023 годы»*** | | | | | | | | | | | | | |
| **1.1.** | **Основное мероприятие «Поддержка проектов местных инициатив граждан»** | **272,0** | | **2 432,4** |  | **271,9** | | **2 432,4** |  | **100** | **94,53** | **94,29** |  |
|  | Повышение уровня качества питьевой воды нецентрализованного водоснабжения из шахтных колодцев сельских населенных пунктах Тосненского городского поселения | 11,2 | | 99,8 |  | 11,2 | | 99,8 |  | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Улучшение состояния улично-дорожной сети сельских населенных пунктов Тосненского городского поселения | 166,3 | | 1 487,1 |  | 166,3 | | 1 487,1 |  | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Благоустройство территорий сельских населенных пунктов Тосненского городского поселения | 94,5 | | 845,5 |  | 94,5 | | 845,5 |  | 100 | 100 | 100 |  |
| **Итого по программе:** | | **2 704,4 в т.ч.** | | | | **2 704,4 в т.ч.** | | | | **100** | | | |
| **272,0** | | **2 432,4** |  | **271,9** | | **2 432,4** |  | **100** | **100** | **100** |  |

Таблица 5. Сведения по финансированию за 2020 год муниципальной программы ***«*Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области*»***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | План 2020 год (тыс.руб.) | | | | Факт 2020 год (тыс.руб.) | | | Исполнение (%) | | | | | | | |
| МБ | ОБ | | ФБ | МБ | ОБ | ФБ | Всего | | МБ | | ОБ | | ФБ | |
| ***МП «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области»*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта в Тосненском городском поселении Тосненского района Ленинградской области»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Основное мероприятие «Совершенствование системы проведения физкультурно-спортивных мероприятий в Тосненском городском поселении и обеспечение участия сборных команд Тосненского городского поселения в физкультурных и спортивных мероприятиях Ленинградской области»** | **1 088,3** | |  |  | **1 087,9** |  |  | | **99,9** | | **99,9** | |  | |  |
| 1.1.1. | Организация проведения городских физкультурно-спортивных мероприятий среди всех групп населения | 820,4 | |  |  | 820,0 |  |  | | 99,9 | | 99,9 | |  | |  |
| 1.1.2. | Организация подготовки и участия сборных команд Тосненского городского поселения в районных, областных, всероссийских и международных соревнованиях | 267,9 | |  |  | 267,9 |  |  | | 100 | | 100 | |  | |  |
| **Всего по подпрограмме 1** | | **1 088,3** | |  |  | **1 087,9** |  |  | | **99,9** | | **99,9** | |  | |  |
| **Подпрограмма 2 «Развитие объектов физической культуры и спорта в Тосненском городском поселении Тосненского района Ленинградской области»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Основное мероприятие «Развитие объектов физической культуры и спорта в Тосненском городском поселении Тосненского района Ленинградской области»** | **2 825,2** | | **37 530,8** |  | **1 900,9** | **25 248,9** |  | | **67,3** | | **67,3** | | **67,3** | |  |
|  | Строительство и реконструкция спортивных объектов | 2 825,2 | | 37 530,8 |  | 1 900,9 | 25 248,9 |  | | 67,3 | | 67,3 | | 67,3 | |  |
|  | Биатлонно-лыжный комплекс пос. Шапки Тосненского района (1 этап строительства) | 1 772,2 | | 23 544,8 |  | 868,5 | 11 538,9 |  | | 49 | | 49 | | 49 | |  |
|  | Физкультурно-оздоровительный комплекс дер. Новолисино | 1 053,0 | | 13 985,9 |  | 1 032,5 | 13 710,0 |  | | 98 | | 98,1 | | 98 | |  |
|  | Капитальный ремонт спортивных объектов | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| **Всего по подпрограмме 2** | | **2 825,2** | | **37 530,8** |  | **1 900,9** | **25 248,9** |  | | **67,3** | | **67,3** | | **67,3** | |  |
| **Подпрограмма 3 «Развитие молодежной политики в Тосненском городском поселении Тосненского района Ленинградской области»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **3.1.** | **Основное мероприятие «Молодежь Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области»** | **2 524,3** | | **4 999,6** |  | **2 498,6** | **4 998,3** |  | | **99,6** | | **98,9** | | **99,9** | |  |
| 3.1.1. | Мероприятия по ремонту помещений для размещения молодежных коворкинг-центров | 2 004,3 | |  |  | 2 004,3 |  |  | | 100 | | 100 | |  | |  |
| 3.1.2. | Материально-техническое обеспечение молодежных коворкинг-центров | 520,0 | | 4 999,6 |  | 494,3 | 4 998,3 |  | | 99,5 | | 95,1 | | 99,9 | |  |
| **Всего по подпрограмме 3** | | **2 524,3** | | **4 999,6** |  | **2 498,6** | **4 998,3** |  | | **99,6** | | **98,9** | | **99,9** | |  |
| **Подпрограмма 4 «Обеспечение жителей Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области услугами в сфере физической культуры и спорта, оздоровления, досуга»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **4.1.** | **Основное мероприятие «Развитие физической культуры и спорта»** | **20 555,1** | |  |  | **19 800,9** |  |  | | **96,3** | | **96,3** | |  | |  |
| 4.1.1. | Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 20 555,1 | |  |  | 19 800,9 |  |  | | 96,3 | | 96,3 | |  | |  |
| **Всего по подпрограмме 4** | | **20 555,1** | |  |  | **19 800,9** |  |  | | **96,3** | | **96,3** | |  | |  |
| **Итого по программе:** | | **69 523,3 в т.ч.** | | | | **55 535,7 в т.ч.** | | | | **79,9** | | | | | | |
| **26 498,4** | | **42 530,4** |  | **25 288,5** | **30 247,3** |  | | **79,9** | | **95,4** | | **71,1** | |  |

Таблица 6. Сведения по финансированию за 2020 год муниципальной программы ***«Развитие культуры в Тосненском городском поселении Тосненского района Ленинградской области»***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | План 2020 год (тыс.руб.) | | | | Факт 2020 год (тыс.руб.) | | | Исполнение (%) | | | | | | | | Проблемы, возникшие в ходе реализации программы | |
| МБ | ОБ | | ФБ | МБ | ОБ | ФБ | Всего | | МБ | | ОБ | | ФБ | |
| ***МП «Развитие культуры в Тосненском городском поселении Тосненского района Ленинградской области»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Подпрограмма 1 «Развитие культурно-досуговой деятельности в Тосненском городском поселении Тосненского района Ленинградской области»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.1.** | **Основное мероприятие 1 «Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий»** | **245,6** | |  |  | **234,6** |  |  | | **95,5** | | **95,5** | |  | |  | |  | |
| 1.1.1. | Организация и проведение мероприятий в сфере культуры | 245,6 | |  |  | 234,6 |  |  | | 95,5 | | 95,5 | |  | |  | |  | |
|  | Организация культурно-массовых мероприятий | 245,6 | |  |  | 234,6 |  |  | | 95,5 | | 95,5 | |  | |  | |  | |
|  | Цикл мероприятий по развитию традиционного народного творчества | 0,00 | |  |  | 0,00 |  |  | | 0,00 | | 0,00 | |  | |  | |  | |
|  | Цикл мероприятий по краеведению | 0,00 | |  |  | 0,00 |  |  | | 0,00 | | 0,00 | |  | |  | |  | |
|  | Участие в районных, областных, региональных, международных и всероссийских фестивалях и конкурсах | 0,00 | |  |  | 0,00 |  |  | | 0,00 | | 0,00 | |  | |  | |  | |
|  | **Основное мероприятие 2 «Организация и проведение мероприятий с подростковыми клубами»** | **80,0** | |  |  | **20,0** |  |  | | **25** | | **25** | |  | |  | |  | |
| 1.2.1. | Организация и проведение мероприятий с подростковыми клубами | 80,0 | |  |  | 20,0 |  |  | | 25 | | 25 | |  | |  | |  | |
| 1.2.1.1. | Цикл мероприятий по традиционной русской культуре «Народный календарь» | 30,0 | |  |  | 20,0 |  |  | | 0,00 | | 0,00 | |  | |  | |  | |
| 1.2.1.2. | Цикл мероприятий по семейным традициям «Дружная семья» | 10,0 | |  |  | 0,00 |  |  | | 0,00 | | 0,00 | |  | |  | |  | |
| 1.2.1.3. | Цикл мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию | 20,0 | |  |  | 0,00 |  |  | | 0,00 | | 0,00 | |  | |  | |  | |
| 1.2.1.4. | Цикл массовых молодежных акций и мероприятий | 10,0 | |  |  | 0,00 |  |  | | 0,00 | | 0,00 | |  | |  | |  | |
| 1.2.1.5. | Участие делегаций молодежи Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в молодежных мероприятиях различных уровней, профильных и тематических сменах | 10,0 | |  |  | 0,00 |  |  | | 0,00 | | 0,00 | |  | |  | |  | |
|  | **Основное мероприятие 3 «Обеспечение жителей Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области услугами в сфере культуры и досуга»** | **51 533,6** | | **10 433,7** |  | **46 883,2** | **10 250,5** |  | | **92,2** | | **90,9** | | **98,2** | |  | |  | |
|  | Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 41 099,9 | |  |  | 36 632,7 |  |  | | 89,1 | | 89,1 | |  | |  | | Расходы за счет платных услуг и неналоговых доходов МКУ СКК «Космонавт», МКУК «Тарасовский СДК», «Ушакинский ЦДНТ» | |
|  | Обеспечение деятельности казенных учреждений культуры | 10 433,7 | | 10 433,7 |  | 10 250,5 | 10 250,5 |  | | 98,2 | | 98,2 | | 98,2 | |  | |  | |
| **Всего по подпрограмме 1** | | **51 859,3** | | **10 433,7** |  | **47 137,8** | **10 250,5** |  | | **92,1** | | **90,9** | | **98,2** | |  | |  | |
| **Подпрограмма 2 «Развитие и модернизация объектов культуры Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2.1.** | **Основное мероприятие 1 «Строительство и реконструкция, модернизация, ремонт объектов культуры Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области»** | **110,0** | |  |  | **110,0** |  |  | | **100** | | **100** | |  | |  | |  | |
| 2.1.1. | Капитальный ремонт, реконструкция и модернизация объектов культуры Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области | 110,0 | |  |  | 110,0 |  |  | | 100 | | 100 | |  | |  | |  | |
| 2.1.1.1. | МКУК «Тарасовский СДК» | 110,0 | |  |  | 110,0 |  |  | | 100 | | 100 | |  | |  | |  | |
| 2.1.1.2. | МКУК «Ушакинский ЦДНТ» | 0,0 | |  |  | 0,00 |  |  | | 0,00 | | 0 | |  | |  | |  | |
|  | **Основное мероприятие 2 «Мероприятия по обеспечению доступности объектов культуры Тосненского городского поселения и предоставление услуг для лиц с ограниченными возможностями»** | **0,0** | |  |  | **0,0** |  |  | | **0** | | **0** | |  | |  | |  | |
|  | Обеспечение доступности объектов культуры Тосненского городского поселения предоставление услуг для лиц с ограниченными возможностями | 0,0 | |  |  | 0,0 |  |  | | 0 | | 0 | |  | |  | |  | |
|  | МКУК «Тарасовский СДК» | 0,0 | |  |  | 0,0 |  |  | | 0 | | 0 | |  | |  | |  | |
|  | МКУК «Ушакинский ЦДНТ» | 0,0 | |  |  | 0,0 |  |  | | 0 | | 0 | |  | |  | |  | |
|  | **Основное мероприятие 3 «Укрепление и развитие материально-технической базы учреждений культуры Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области»** | **24,0** | | **456,2** |  | **24,0** | **456,2** |  | | **100** | | **100** | | **100** | |  | |  | |
|  | Укрепление и развитие материально-технической базы учреждений культуры Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области | 24,0 | | 456,2 |  | 24,0 | 456,2 |  | | 100 | | 100 | | 100 | |  | |  | |
|  | МКУК «Тарасовский СДК» | 9,632 | | 183,0 |  | 9,632 | 183,0 |  | | 100 | | 100 | | 100 | |  | |  | |
|  | МКУК «Ушакинский ЦДНТ» | 5,608 | | 106,550 |  | 5,608 | 106,550 |  | | 100 | | 100 | | 100 | |  | |  | |
|  | МКУ СКК «Космонавт» | 8770,0 | | 166,640 |  | 8770,0 | 166,640 |  | | 100 | | 100 | | 100 | |  | |  | |
| **Всего по подпрограмме 2** | | **134,0** | | **456,2** |  | **134,0** | **456,2** |  | | **100** | | **100** | |  | |  | |  | |
| **Итого по программе:** | | **62 883,2 в т.ч.** | | | | **57 978,5 в т.ч.** | | | | **92,2** | | | | | | | |  | |
| **51 993,3** | | **10 889,9** |  | **10 343,9** | **10 706,7** |  | | **92,2** | | **19,9** | | **98,3** | |  | |  | |

Таблица 7. Сведения по финансированию за 2020 год муниципальной программы ***«Формирование современной городской среды на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области»***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | | План 2020 год (тыс.руб.) | | | | Факт 2020 год (тыс.руб.) | | | Исполнение (%) | | | |
| МБ | ОБ | ФБ | | МБ | ОБ | ФБ | Всего | МБ | ОБ | ФБ |
| ***МП «Формирование современной городской среды на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области»*** | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Основное мероприятие «Благоустройство территорий»** | **2 250,0** | | **21 500,0** | **48 948,9** | **2 250,0** | | **21 510,0** | **0** | **100** | **100** | **100** |  |
|  | Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области | 2 250,0 | | 21 500,0 | 48 948,9 | 2 250,0 | | 21 510,0 | 0 | 100 | 100 | 100 |  |
|  | **Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»** | **14 670,0** | | **99 381,1** | **48 948,9** | **14 670,0** | | **99 381,1** | **48 948,9** | **100** | **100** | **100** |  |
| 2.1. | Реализация программ формирования современной городской среды | 14 670,0 | | 99 381,1 | 48 948,9 | 14 670,0 | | 99 381,1 | 48 948,9 | 100 | 100 | 100 |  |
| **Итого по программе:** | | **186 760,0 в т.ч.** | | | | **186 759,9 в т.ч.** | | | | **100** | | | |
| **16 920,0** | | **120 891,1** | **48 948,9** | **16 920,0** | | **120 891,1** | **48 948,9** | **100** | **100** | **100** |  |

Таблица 8. Сведения по финансированию за 2020 год муниципальной программы ***«Обеспечение доступным жильем граждан Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2018 – 2020 годы»***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | План 2020 год (тыс.руб.) | | | | Факт 2020 год (тыс.руб.) | | | Исполнение (%) | | | | | | | |
| МБ | ОБ | | ФБ | МБ | ОБ | ФБ | Всего | | МБ | | ОБ | | ФБ | |
| ***МП «Обеспечение доступным жильем граждан Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2018 – 2020 годы»*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Подпрограмма 1 «Жилье для молодежи»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.1.** | **Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий молодых граждан (молодых семей)»** | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** |
| 1.1.1. | Предоставление социальных выплат на приобретение (строительство) жилья молодым гражданам (молодым семьям), признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 1.1.2. | Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья, в рамках основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| **Подпрограмма 2 «Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий на основе принципов ипотечного кредитования»»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2.1.** | **Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий граждан с использованием средств ипотечного кредита (займа)»** | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** |
| 2.1.1. | Предоставление социальных выплат гражданам, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий на основе принципов ипотечного кредитования | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| **Подпрограмма 3 «Улучшение жилищных условий, проживающих в Тосненском городском поселении Тосненского района Ленинградской области и нуждающихся в улучшении жилищных условий малоимущих граждан»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2.1.** | **Основное мероприятие 1 "Обеспечение граждан жилыми помещениями, состоящих на учете нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору социального найма"** | **3 462,4** | |  |  | **3 288,1** |  |  | | **94,9** | | **94,9** | |  | |  |
| 2.1.1. | Приобретение жилых помещений для предоставления гражданам, состоящих на учете нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору социального найма | 3 462,4 | |  |  | 3 288,1 |  |  | | 94,9 | | 94,9 | |  | |  |
|  | **Основное мероприятие 2 «Улучшение жилищных условий граждан, состоящих на учете нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору социального найма, путем предоставления компенсации банковской процентной ставки»** | **263,2** | |  |  | **263,2** |  |  | | **100** | | **100** | |  | |  |
|  | Предоставление социальных выплат в форме компенсации части расходов, связанных с уплатой процентов по ипотечным жилищным кредитам, гражданам, проживающим на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области и состоящих на учете нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору социального найма на дату заключения соответствующего кредитного договора (договора займа), с целью приобретения (строительства) жилья | 263,2 | |  |  | 263,2 |  |  | | 100 | | 100 | |  | |  |
| **Всего по подпрограмме 2** | | **3 725,6** | |  |  | **3 551,3** |  |  | | **95,3** | | **95,3** | |  | |  |
| **Итого по программе:** | | **3 725,6** | |  |  | **3 551,3** |  |  | | **95,3** | | **95,3** | |  | |  |

Таблица 9. Сведения по финансированию за 2020 год муниципальной программы ***«Энергосбережение и повышение энергоэффективности Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области»***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | | План 2020 год (тыс.руб.) | | | Факт 2020 год (тыс.руб.) | | | Исполнение (%) | | | |
| МБ | ОБ | ФБ | МБ | ОБ | ФБ | Всего | МБ | ОБ | ФБ |
| ***МП «Энергосбережение и повышение энергоэффективности Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области»*** | | | | | | | | | | | | |
| **1.1.** | **Основное мероприятие 1 «Реализация энергосберегающих мероприятий»** | **8 300,0** | |  |  | **8 131,9** |  |  | **97,9** | **97,9** |  |  |
|  | Мероприятия по повышению надежности и энергоэффективности объектов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области | 8 300,0 | |  |  | 8 131,9 |  |  | 97,9 | 97,9 |  |  |
| **Итого по программе:** | | **8 300,0** | | | | **8 131,9** | | | **97,9** | **97,9** |  |  |

Таблица 10. Сведения по финансированию за 2020 год муниципальной программы ***«Реализация инициативных предложений жителей территорий г. Тосно в рамках областного закона Ленинградской области от 15 января 2018 года №3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области»***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | | План 2020 год (тыс.руб.) | | | | Факт 2020 год (тыс.руб.) | | | Исполнение (%) | | | |
| МБ | ОБ | ФБ | | МБ | ОБ | ФБ | Всего | МБ | ОБ | ФБ |
| **МП «Реализация инициативных предложений жителей территорий г. Тосно в рамках областного закона Ленинградской области от 15 января 2018 года №3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области»** | | | | | | | | | | | | | |
| **1.1.** | **Основное мероприятие «Реализация инициативных предложений жителей территории г. Тосно»** | **360,0** | | **3 205,1** |  | **360,0** | | **3 205,1** |  | **100** | **100** | **100** |  |
|  | Содействие участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территории административных центров поселений | 360,0 | | 3 205,1 |  | 360,0 | | 3 205,1 |  | 100 | 100 | 100 |  |
| **Итого по программе:** | | **3 565,1** | | | | **3 565,1** | | | | **100** | | | |
| **360,0** | | **3 205,1** |  | **360,0** | | **3 205,1** |  | **100** | **100** | **100** |  |

Таблица 11. Сведения по финансированию за 2020 год муниципальной программы ***«Борьба с борщевиком Сосновского на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области»***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | | План 2020 год (тыс.руб.) | | | | | Факт 2020 год (тыс.руб.) | | | | Исполнение (%) | | | |
| МБ | ОБ | | ФБ | | МБ | ОБ | | ФБ | Всего | МБ | ОБ | ФБ |
| ***МП «Борьба с борщевиком Сосновского на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области»*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.1.** | **Основное мероприятие 1 «Проведение обследования территорий населенных пунктов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на засоренность борщевиком Сосновского, составление карты-схемы засоренности»** | **0,0** | |  | |  | **0,0** | |  | |  | **0** | **0** |  |  |
|  | **Основное мероприятие 2 «Реализация комплекса мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области»** | **734,2** | |  | |  | **255,5** | |  | |  | **34,8** | **34,8** |  |  |
|  | Выполнение работ по ликвидации очагов распространения борщевика химическими методами | 697,6 | |  | |  | 218,9 | |  | |  | 31,4 | 31,4 |  |  |
|  | Проведение оценки результатов проведения мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского | 36,6 | |  | |  | 36,6 | |  | |  | 100 | 100 |  |  |
| **Итого по программе:** | | **734,2 в т.ч.** | | | | | **255,5 в т.ч.** | | | | | **34,8** | | | |
|  | | **407,9** | | | **326,3** |  | **141,9** | | **113,5** |  | | **34,8** | **34,8** |  |  |