Оперативная информация о ходе реализации муниципальных программ Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области за 1 полугодие 2017 года

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Финансирование тыс.р. | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Объем запланированных средств на 2017 г. | Финансирование за 1 пол. 2017 г. |  |
| 1. | "Безопасность Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2015-2018 годы" | 7 475,5 | 267,17 | 3,57% |
| 1.1. | Подпрограмма1 «Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | 5 961,7 | 135,37 | 2,27% |
| 1.2. | Подпрограмма2 «Обеспечение правопорядка и профилактика правонарушений» | 1 513,8 | 131,79 | 8,71% |
| 2. | "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2015–2018 годы" | 84,00 | 0,00 | 0% |
| 2.1. | Основное мероприятие «Информационная, консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства» | 84,00 | 0,00 | 0% |
| 3. | "Развитие культуры в Тосненском городском поселении Тосненского района Ленинградской области на 2015-2018 годы" | 92 364,15 | 23 612,57 | 25,56% |
| 3.1. | Подпрограмма 1 «Молодежь Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области» | 740,0 | 179,99 | 24,32% |
| 3.2. | Подпрограмма 2 «Обеспечение жителей Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области услугами в сфере культуры и досуга» | 52 014,8 | 22 723,45 | 43,69% |
| 3.3. | Подпрограмма 3 «Обеспечение условий реализации программы Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области» | 39 609,35 | 709,12 | 1,79% |
| 4. | "Развитие физической культуры и спорта на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2015-2018 годы" | 27 065,68 | 7 473,84 | 27,61% |
| 4.1. | Подпрограмма 1 «Обеспечение жителей Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области услугами в сфере спорта, оздоровления и досуга» | 15 780,0 | 7 052,77 | 44,69% |
| 4.2. | Подпрограмма 2 «Развитие объектов физической культуры и спорта в Тосненском городском поселении Тосненского района Ленинградской области» | 9 905,68 | 23,65 | 0,24% |
| 4.3. | Подпрограмма 3 «Развитие физической культуры и массового спорта в Тосненском городском поселении Тосненского района Ленинградской области» | 1 380,0 | 397,41 | 28,8% |
| 5. | "Развитие части территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2015-2019 годы" | 3 501,75 | 0,0 | 0% |
| 5.1. | Основное мероприятие «Поддержка проектов местных инициатив граждан» | 3 501,75 | 0,0 | 0% |
| 6. | "Развитие коммунальной инфраструктуры, дорожного хозяйства и благоустройства территорий Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2015-2018 годы" | 208 386,75 | 47 743,91 | 22,91% |
| 6.1. | Подпрограмма 1 «Газификация индивидуальных жилых домов, расположенных на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на2015-2018 годы» | 14 478,0 | 972,17 | 6,71% |
| 6.2. | Подпрограмма 2 «Обеспечение населения Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области питьевой водой на 2015-2018 годы» | 42 817,81 | 196,09 | 0,46% |
| 6.3. | Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергоэффективности Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2015-2018 годы» | 9 800,0 | 4 024,09 | 41,06% |
| 6.4. | Подпрограмма 4 «Развитие автомобильных дорог Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2015-2018 годы» | 22 923,09 | 518,49 | 2,26% |
| 6.5. | Подпрограмма 5 «Благоустройство территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2015-2018 годы» | 118 367,85 | 42 033,05 | 35,51% |
| 7 | «Развитие иных форм местного самоуправления на части территории г. Тосно, являющегося административным центром Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2016-2019 годы» | 3 602,97 | 0,0 | 0% |
| 7.1. | Основное мероприятие «Оказание содействия развитию частей территорий административного центра Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, на которых осуществляют свою деятельность общественные советы» | 3 602,97 | 0,0 | 0% |
| Итого | 342 480,79 | 79 097,48 | 23,1% |