

26.10.2021 2505-па

О внесении изменений в постановление администрации

муниципального образования Тосненский район Ленинградской

области от 15.08.2019 № 1384-па «Об утверждении краткосрочного

муниципального плана реализации в 2020, 2021 и 2022 годах

Региональной программы капитального ремонта общего имущества

в многоквартирных домах, расположенных на территории Тосненского

городского поселения Тосненского района Ленинградской области»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, областным законом Ленинградской области от 29.11.2013 № 82-оз «Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области», постановлением Правительства Ленинградской области от 14.10.2021 № 669 «О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 23 июля 2019 года № 345 «О Краткосрочном плане реализации в 2020, 2021 и 2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области, на 2014-2043 годы», исполняя полномочия администрации Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области на основании статьи 13 Устава Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области и статьи 25 Устава муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в краткосрочный план реализации в 2020, 2021 и 2022 годах Регинальной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, утвержденный постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 15.08.2019 № 1384-па «Об утверждении краткосрочного муниципального плана реализации в 2020, 2021 и 2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области», изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

2

2. Комитету по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области:

2.1. Направить в пресс-службу комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области настоящее постановление для обнародования в порядке, установленном Уставом муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.

3. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области обеспечить обнародование настоящего постановления в порядке, установленном Уставом муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области Горленко С.А

Глава администрации А.Г. Клементьев

Алексеева Елена Викторовна, 8(81361)33254

6 гв

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение  к постановлению администрации  муниципального образования  Тосненский район Ленинградской области  от 26.10.2021 № 2505-па  Приложение 1  Краткосрочный план реализации в 2020-2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества  в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области | | | | | | | | | | |
| Раздел 1. Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту в 2020-2022 годах, за счет средств  собственников, формирующих фонд капитального ремонта на счетах регионального оператора | | | | | | | | | | |
| № п\п | Адрес МКД | Год | | Материал стен | Количество этажей | Общая площадь МКД, всего | Количество жителей,  зарегистрированных в МКД | Стоимость  капитального  ремонта за счет средств  собственников помещений  в МКД | Плановая дата завершения работ | Способ формирования  фонда капитального ремонта |
| ввода в эксплуатацию | завершения последнего капитального ремонта |
| кв. м | чел. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Г. Тосно, ул. Боярова, д. 18 | 1964 |  | кирпич | 2 | 907,68 | 50 | 7 018 191,59 | 30.12.2022 | РО |
| 2 | Г. Тосно, ул. Боярова, д. 18а | 1964 |  | кирпич | 2 | 852,40 | 60 | 7 340 396,12 | 30.12.2022 | РО |
| 3 | Г. Тосно, ул. М. Горького, д. 12а | 1961 | х | кирпич | 2 | 520,85 | 22 | 4 919 412,97 | 30.12.2022 | РО |
| 4 | Г. Тосно, ул. Советская, д. 11 | 1960 | х | блочный | 2 | 510,50 | 11 | 4 288 317,96 | 30.12.2022 | РО |
| 5 | Г. Тосно, ул. Октябрьская, д. 77 | 1968 |  | дерево | 2 | 308,50 | 13 | 5 283 432,15 | 30.12.2022 | РО |
| 6 | Г. Тосно, ул. Энергетиков, д. 5 | 1980 |  | кирпич | 2 | 405,90 | 31 | 2 099 264,82 | 30.12.2022 | РО |

2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Г. Тосно, ш. Московское, д. 11 | 1956 |  | кирпич | 2 | 733,09 | 34 | 347 610,58 | 30.12.2022 | РО |
| 8 | Г. Тосно, ш. Московское, д. 13 | 1959 |  | кирпич | 2 | 656,51 | 25 | 2 689 084,66 | 30.12.2022 | РО |
| 9 | Дер. Георгиевское, д. 1 | 1961 |  | кирпич | 2 | 519,21 | 30 | 3 153 963,18 | 30.12.2022 | РО |
| 10 | Дер. Георгиевское, д. 2 | 1961 |  | кирпич | 2 | 512,10 | 17 | 1 574 296,80 | 30.12.2022 | РО |
| 11 | Дер. Георгиевское, д. 3 | 1970 |  | кирпич | 2 | 537,00 | 42 | 7 399 869,30 | 30.12.2022 | РО |
| 12 | Дер. Георгиевское, д. 4 | 1970 |  | кирпич | 2 | 560,90 | 36 | 7 554 888,46 | 30.12.2022 | РО |
| 13 | Дер. Георгиевское, д. 5 | 1970 |  | кирпич | 2 | 575,50 | 28 | 7 521 211,62 | 30.12.2022 | РО |
| 14 | Дер. Георгиевское, д. 6 | 1970 |  | кирпич | 2 | 578,12 | 30 | 1 588 009,20 | 30.12.2022 | РО |
| 15 | Дер. Новолисино, ул. Заводская, д. 2 | 1987 |  | блочный | 2 | 567,80 | 22 | 10 588 893,60 | 30.12.2022 | РО |
| 16 | Дер. Тарасово, д. 4 | 1968 |  | кирпич | 2 | 798,20 | 41 | 2 067 168,01 | 30.12.2022 | РО |
| 17 | Пос. Ушаки, д. 1 | 1960 |  | кирпич | 2 | 666,66 | 44 | 1 403 185,50 | 30.12.2022 | РО |
| 18 | Пос. Ушаки, д. 2 | 1962 |  | кирпич | 2 | 670,31 | 43 | 1 618 119,05 | 30.12.2022 | РО |
| 19 | Пос. Ушаки, д. 3 | 1964 |  | кирпич | 2 | 643,94 | 29 | 1 618 119,05 | 30.12.2022 | РО |
| 20 | Пос. Ушаки, д. 5 | 1970 |  | блочный | 2 | 4814,37 | 230 | 10 506 773,36 | 30.12.2022 | РО |
|  | Итого по муниципальному  образованию | х | х | х | х | 16 339,54 | 838 | 90 580 207,98 | х | Х |
|  | Строительный контроль |  |  |  |  |  |  | 1 873 746,86 |  |  |
|  | ИТОГО со строительным  контролем |  |  |  |  |  |  | 92 453 954,84 |  |  |

3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 2. Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту в 2020 году за счет средств собственников, формирующих фонд капитального ремонта на счетах регионального оператора | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | | |  |  |  |  | |
| № п\п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | Виды работ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем | | | | | | | | | | Ремонт крыши | | | Ремонт подвальных  помещений | | | Ремонт фасада | | | | Подъезд | | Ремонт фундамента | | | | | Установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | Проектные работы(ФОНД) | | | | |
| Всего работ по  инженерным  системам | Ремонт сетей  электроснабжения | | Ремонт сетей  теплоснабжения | | Ремонт сетей холодного водоснабжения | | Ремонт сетей горячего  водоснабжения | | Ремонт систем водоотведения |
|  |  | руб. | руб. | руб. | | руб. | | руб. | | руб. | | руб. | кв. м | | руб. | кв. м | руб. | | кв. м | | руб. | | руб. | | куб. м | | руб. | | | руб. | руб. | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | | 19 | 20 | | | | |
| 1 | Г. Тосно,  ул. Боярова,  д. 18 | 160 258,27 | 160 258,27 |  | |  | | 160 258,27 | |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |  | | | | |
| 2 | Г. Тосно,  ул. М. Горького,  д. 12а | 306 034,57 |  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | 306 034,57 | | | | |
| 3 | Г. Тосно,  ул. Октябрьская,  д. 77 | 353 865,96 | 0,00 |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | 353 865,96 | | | | |
| 4 | Г. Тосно,  ул. Советская,  д. 11 | 224 331,96 |  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | 224 331,96 | | | | |
| 5 | Г. Тосно,  ул. Энергетиков,  д. 5 | 170 528,82 | 0,00 |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | 170 528,82 | | | | |
| 6 | Г. Тосно,  ш. Московское,  д. 11 | 347 610,58 | 347 610,58 | 347 610,58 | |  | |  | |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |  | | | | |

4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Г. Тосно,  ш. Московское,  д. 13 | 2 689 084,66 | 2 423 180,28 | 355 532,88 | 2 067 647,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 265 904,38 |
| 8 | Дер. Новолисино, ул. Заводская, д. 2 | 1 691 731,20 | 1 691 731,20 |  | 1 691 731,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Дер. Тарасово, д. 4 | 2 067 168,01 | 2 067 168,01 |  | 2 067 168,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Дер. Георгиевское, д. 1 | 1 706 478,23 | 1 706 478,23 | 339 674,71 | 1 366 803,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Пос. Ушаки, д. 1 | 1 403 185,50 | 1 403 185,50 |  | 1 403 185,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Пос. Ушаки, д. 2 | 1 618 119,05 | 1 618 119,05 |  | 1 618 119,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Пос. Ушаки, д. 3 | 1 618 119,05 | 1 618 119,05 |  | 1 618 119,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Пос. Ушаки, д. 5 | 9 631 263,80 | 9 631 263,80 |  | 9 631 263,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по муниципальному образованию | 23 987 779,66 | 22 667 113,97 | 1 042 818,17 | 21 464 037,53 | 160 258,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 320 665,69 |
|  | Строительный контроль | 485 076,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО со строительным контролем | 24 472 855,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 3. Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту в 2021 году за счет средств собственников,  формирующих фонд капитального ремонта на счетах регионального оператора | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  |  | |  |  |  |  | |  |  | |  |  |
| № п\п | Адрес МКД | Стоимость  капитального ремонта  ВСЕГО | Виды работ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем | | | | | | | Ремонт крыши | | | Ремонт подвальных помещений | | | Ремонт фасада | | | | Подъезд | | Ремонт и утепление фасада | | | Ремонт фундамента | | | | | Установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | | | | | Проектные работы(ФОНД) | | | | |
| Всего работ по инженерным системам | Ремонт сетей электроснабжения | Ремонт сетей теплоснабжения | Ремонт сетей холодного  водоснабжения | Ремонт сетей горячего водоснабжения | | Ремонт систем водоотведения |
| руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | | руб. | кв. м | | руб. | кв. м | | руб. | кв. м | | руб. | | руб. | |  |  | | куб. м | | руб. | | | руб. | | | | | руб. | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | | 11 | 12 | | 13 | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | 18 | | 19 | | 20 | | | 21 | | | | | 22 | | | | |
| 1 | Г. Тосно,  ул. М. Горького, д. 12а | 4 613 378,40 |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  | |  | |  | 4 613 378,40 | |  | |  | | |  | | | | |  | | | | |
| 2 | Г. Тосно,  ул. Энергетиков, д. 5 | 1 928 736,00 | 0,00 |  |  |  |  | |  | 288,00 | | 1 928 736,00 |  | |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | | |  | | | | |  | | | | |
| 3 | Г. Тосно,  ул. Октябрьская, д. 77 | 4 929 566,19 |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  | |  | |  | 3 217 383,00 | | 152,50 | | 1 595 607,50 | | |  | | | | | 116 575,69 | | | | |

6

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Г. Тосно,  ул. Советская,  д. 11 | 4 063 986,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 063 986,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Дер. Новолисино, ул. Заводская, д. 2 | 3 291 831,60 | 0,00 |  |  |  |  |  | 13,00 | 3 291 831,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Дер. Георгиевское, д. 3 | 154 560,90 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 154 560,90 |
| 7 | Дер. Георгиевское, д. 4 | 157 889,36 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 157 889,36 |
| 8 | Дер. Георгиевское, д. 5 | 154 768,92 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 154 768,92 |
| 9 | Пос. Ушаки, д. 5 | 875 509,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 875 509,56 |
|  | Итого по муниципальному образованию | 20 170 226,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 301,00 | 5 220 567,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 063 986,00 | 0,00 | 0,00 | 7 830 761,40 | 152,50 | 1 595 607,50 | 0,00 | 1 459 304,43 |
|  | Строительный контроль | 400 413,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого со строительным контролем | 20 570 640,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

7

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 4. Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту в 2022 году за счет средств собственников, формирующих фонд капитального ремонта на счетах регионального оператора | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | |  |  |  | |  | |  |  | |  |  | |  | |  |  | |  | | |
| № п\п | | Адрес МКД | | | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | Виды работ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ремонт внутридомовых инженерных  систем | | | | | | | | | Ремонт крыши | | | Ремонт подвальных помещений | | | Ремонт фасада | | | | | | Подъезд | | Ремонт и утепление фасада | | | | | | Ремонт фундамента | | | | | Установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | | Проектные работы(ФОНД) |
| Всего работ по инженерным системам | | Ремонт сетей электроснабжения | Ремонт сетей теплоснабжения | Ремонт сетей холодного водоснабжения | | Ремонт сетей горячего водоснабжения | Ремонт систем водоотведения | |
|
|
|  | |  | | | руб. | руб. | | руб. | руб. | руб. | | руб. | руб. | | кв. м | | руб. | кв. м | | руб. | кв. м | | руб. | | | | руб. | | кв. м | | | руб. | | | куб. м | | руб. | | | руб. | | руб. |
| 1 | | 2 | | | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | | 10 | | 11 | 12 | | 13 | 14 | | 15 | | | | 16 | | 17 | | | 18 | | | 19 | | 20 | | | 21 | | 22 |
| 1 | | Г. Тосно,  ул. Боярова,  д. 18 | | | 6 857 933,32 |  | |  |  |  | |  |  | |  | |  |  | |  |  | |  | | | |  | | 724,00 | | | 6 857 933,32 | | |  | |  | | |  | |  |
| 2 | | Г. Тосно,  ул. Боярова,  д. 18а | | | 7 340 396,12 |  | |  |  |  | |  |  | |  | |  |  | |  |  | |  | | | |  | | 724,00 | | | 7 340 396,12 | | |  | |  | | |  | |  |

8

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Дер. Георгиевское, д. 1 | 1 447 484,95 | 1 205 511,60 |  |  |  |  | 1 205 511,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 241 973,35 |
| 4 | Дер. Георгиевское, д. 2 | 1 574 296,80 | 1 574 296,80 |  |  |  |  | 1 574 296,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Дер. Георгиевское, д. 3 | 7 245 308,40 | 1 588 009,20 |  |  |  |  | 1 588 009,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 657 299,20 |  |  |
| 6 | Дер. Георгиевское, д. 4 | 7 396 999,10 | 1 588 009,20 |  |  |  |  | 1 588 009,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 808 989,90 |  |  |
| 7 | Дер. Георгиевское, д. 5 | 7 366 442,70 | 1 588 009,20 |  |  |  |  | 1 588 009,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 778 433,50 |  |  |
| 8 | Дер. Георгиевское, д. 6 | 1 588 009,20 | 1 588 009,20 |  |  |  |  | 1 588 009,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Дер. Новолисино, ул. Заводская, д. 2 | 5 605 330,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 670,00 | 5 605 330,80 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по муниципальному образованию | | 46 422 201,39 | 9 131 845,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 131 845,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 670,00 | 5 605 330,80 | 0,00 | 1 448,00 | 14 198 329,44 | 0,00 | 17 244 722,60 | 0,00 | 241 973,35 |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительный  контроль | | 988 256,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого со строительным контролем | | 47 410 458,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

9

Приложение 2

Раздел 1. Перечень многоквартирных домов, в которых будет проводиться капитальный ремонт лифтового оборудования

в 2020-2022 годах за счет средств собственников, формирующих фонд капитального ремонта на счетах регионального оператора

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Адрес МКД | Год | | Материал стен | Количество этажей | Количество лифтов | Количество подъездов | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: | | Количество зарегистрированных  в МКД | Стоимость капитального ремонта за счет средств собственников помещений в МКД | Плановая дата завершения работ | Способ формирования фонда капитального  ремонта |
| ввода в эксплуатацию | завершение последнего  капитального ремонта | всего: | в том числе жилых  помещений, находящихся в собственности граждан |
| кв. м | чел. | чел. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Г. Тосно,  ул. М. Горького,  д. 8а |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 5 208 770,92 | 30.12.2022 | РО |
| 2 | Г. Тосно,  пр. Ленина, д. 19 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 10 417 541,84 | 30.12.2022 | РО |
| 3 | Г. Тосно,  ул. Блинникова, д. 8 | 1992 |  | блочный | 10 | 5 | 5 | 13 870,11 | 11 140,91 | 10 245,25 | 576 | 14 136 755,10 | 30.12.2022 | РО |
| 4 | Г. Тосно,  пр. Ленина, д. 69 | 1992 |  | кирпич | 12 | 2 | 1 | 6 362,55 | 4 689,25 | 4 205,35 | 195 | 6 221 849,60 | 30.12.2022 | РО |
| Итого по муниципальному образованию | | x | x | x | x | 13 | x | 20232,66 | 15830,16 | 14450,60 | 771 | 35 984 917,46 | x | X |
| Строительный контроль | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 716 736,70 |  |  |
| ИТОГО со строительным контролем | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 701 654,16 |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

10

Раздел 2. Перечень многоквартирных домов, в которых будет проводиться капитальный ремонт лифтового оборудования в 2020 году

за счет средств собственников, формирующих фонд капитального ремонта на счетах регионального оператора

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Адрес МКД | Стоимость  капитального  ремонта ВСЕГО | Ремонт или замена лифтового оборудования | | ТО | Проектные работы |
| руб. | ед. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Г. Тосно, ул. М. Горького, д. 8а | 192 140,00 |  |  |  | 192 140,00 |
| 2 | Г. Тосно, пр. Ленина, д. 19 | 384 280,00 |  |  |  | 384 280,00 |
|  | Итого по муниципальному образованию | 576 420,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 576 420,00 |

Раздел 3. Перечень многоквартирных домов, в которых будет проводиться капитальный ремонт лифтового оборудования в 2021 году

за счет средств собственников, формирующих фонд капитального ремонта на счетах регионального оператора

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | Ремонт или замена лифтового оборудования | | ТО | Проектные  работы |
|  |  | руб. | ед. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Г. Тосно, ул. М. Горького, д. 8а | 5 016 630,92 | 2 | 4 869 704,00 | 146 926,92 |  |
| 2 | Г. Тосно, пр. Ленина, д. 19 | 10 033 261,84 | 4 | 9 739 408,00 | 293 853,84 |  |
| Итого по муниципальному образованию |  | 15 049 892,76 | 6 | 14 609 112,00 | 440 780,76 |  |
| Строительный контроль |  | 312 635,00 |  |  |  |  |
| Итого со строительным контролем |  | 15 362 527,76 |  |  |  |  |

11

Раздел 4. Перечень многоквартирных домов, в которых будет проводиться капитальный ремонт лифтового оборудования

в 2022 году за счет средств собственников, формирующих фонд капитального ремонта на счетах регионального оператора

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Адрес МКД | Стоимость  капитального ремонта  ВСЕГО | Ремонт или замена  лифтового оборудования | | ТО | Проектные  работы |
|  |  | руб. | ед. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Г. Тосно, ул. Блинникова, д. 8 | 14 136 755,10 | 5 | 13 095 335,00 | 391 420,10 | 650 000,00 |
| 2 | Г. Тосно, пр. Ленина, д. 69 | 6 221 849,60 | 2 | 5 787 922,00 | 173 927,60 | 260 000,00 |
|  | Итого по муниципальному образованию | 20 358 604,70 | 7 | 18 883 257,00 | 565 347,70 | 910 000,00 |
|  | Строительный контроль | 404 101,70 |  |  |  |  |
|  | Итого со строительным контролем | 20 762 706,40 |  |  |  |  |

12

Приложение 3

Раздел 1. Перечень многоквартирных домов, лифтовое оборудование которых подлежит капитальному ремонту в 2020 году,

с учетом мер государственной поддержки

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес МКД | Год | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Количество лифтов | Общая площадь МКД, всего | Площадь  помещений МКД: | | Количество жителей, зарегистрированных в МКД | ВСЕГО | Стоимость  капитального ремонта или замены лифтового оборудования,  в том числе | | Стоимость технического освидетельствования |  | Плановая дата завершения работ | Способ формирования фонда капитального ремонта |
| всего: | в том числе жилых помещений,  находящихся в собственности граждан | Проектные работы |
| за счет средств областного бюджета | за счет средств собственников | за счет средств собственников | за счет средств собственников |
| кв. м | кв. м | кв. м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Г. Тосно,  ул. М. Горького,  д. 4 | 1994 | Блочный Ж/Б | 9,00 | 2 | 2 | 4 085,35 | 4 085,35 | 4 031,85 | 153 | 5 436 673,63 | 3 542 367,16 | 1 518 157,35 | 121 349,12 | 254 800,00 | 30.12.2020 | РО |
| 2 | Г. Тосно,  ул. Победы, д. 19А | 1994 | Блочный Ж/Б | 9,00 | 2 | 2 | 4 088,05 | 4 088,05 | 4 088,05 | 159 | 5 436 593,57 | 3 542 311,11 | 1 518 133,34 | 121 349,12 | 254 800,00 | 30.12.2020 | РО |
| Итого по муниципальному образованию | | х | х | х | х | 4 | 8 173 | 8 173 | 8 120 | 312 | 10 873 267,20 | 7 084 678,27 | 3 036 290,69 | 242 698,24 | 509 600,00 | х | х |
| Строительный контроль | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 216 588,74 |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО со строительным контролем | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 089 855,94 |  |  |  |  |  |  |

13

Раздел 2. Перечень многоквартирных домов, фасады которых подлежат капитальному ремонту в 2021 году, с учетом мер

государственной поддержки

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес МКД | Год | Материал стен | Количество этажей | Общая  площадь МКД, всего | Количество жителей,  зарегистрированных в МКД | ВСЕГО | Стоимость капитального ремонта фасадов, в том  числе | | Стоимость капитального ремонта и утепления  фасадов, в том числе | | Плановая дата завершения работ | Способ формирования фонда капитального ремонта |
| за счет средств  областного бюджета | за счет средств собственников | за счет средств областного бюджета | за счет средств собственников |
| кв. м | чел. | руб. |  |  |  |  | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Г. Тосно, ш. Московское, д. 13 | 1959 | кирпич | 2 | 656,51 | 25 | 5 784 452,64 |  |  | 3 896 317,22 | 1 888 135,42 | 30.12.2021 | РО |
| Итого по муниципальному образованию | | х | х | х | 656,51 | 25 | 5 784 452,64 |  |  | 3 896 317,22 | 1 888 135,42 | х | х |
| Строительный контроль | |  |  |  |  |  | 123 787,28 |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО со строительным контролем | |  |  |  |  |  | 5 908 239,92 |  |  |  |  |  |  |

14

Приложение 4

Раздел 1. Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту в 2020-2022 годах, за счет средств собственников, формирующих фонд капитального ремонта на специальных счетах

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Адрес МКД | Год | | Материал стен | Количество этажей | общая площадь МКД, всего | Количество жителей,  зарегистрированных в МКД | Стоимость капитального ремонта  за счет средств собственников помещений в МКД | | Плановая дата завершения работ | способ формирования фонда капитального ремонта |
| ввода в эксплуатацию | завершение последнего  капитального ремонта |
| кв. м | чел. | руб. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 |
| 1 | Г. Тосно, ш. Барыбина, д. 11 | 1990 |  | Панельный | 5 | 6613,35 | 298 | 1 493 606,71 | 30.12.2022 | | ССРО | |
| 2 | Г. Тосно, ш. Барыбина, д. 13 | 1988 |  |  | 5 | 6282,60 |  | 2 226 027,07 | 30.12.2022 | | СС | |
| 3 | Г. Тосно, ш. Барыбина, д. 14А | 1986 | 2019 | Панельный | 5 | 3273,70 | 145 | 1 024 444,90 | 30.12.2022 | | СС | |
| 4 | Г. Тосно, ул. Блинникова, д. 8 | 1992 |  | Блочный | 10 | 13 870,11 | 576 | 4 405 244,98 | 30.12.2022 | | СС | |
| 5 | Г. Тосно, ул. Блинникова, д. 10 | 1996 | 2019 | Блочный | 9 | 3971,50 | 165 | 1 529 711,36 | 30.12.2022 | | СС | |
| 6 | Г. Тосно, ул. Блинникова, д. 14 | 1995 |  |  | 5 | 3687,50 |  | 570 532,58 | 30.12.2022 | | СС | |
| 7 | Г. Тосно, ул. Боярова, д. 2 | 1977 |  | Кирпичный | 5 | 7105,68 | 279 | 678 456,59 | 30.12.2022 | | СС | |

15

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Г. Тосно, ул. Боярова, д. 3 | 1971 |  |  | 5 | 4575,20 |  | 1 043 829,40 | 30.12.2022 | СС |
| 9 | Г. Тосно, ул. Боярова, д. 7 | 1969 |  | Блочный | 5 | 2649,16 | 139 | 826 940,02 | 30.12.2022 | СС |
| 10 | Г. Тосно, ул. Боярова, д. 17 | 1968 |  |  | 5 | 2941,00 |  | 396 331,36 | 30.12.2022 | СС |
| 11 | Г. Тосно, ул. Боярова, д. 14 | 1972 |  | Блочный | 5 | 5631,81 | 294 | 1 854 221,05 | 30.12.2022 | СС |
| 12 | Г. Тосно, ул. Боярова, д. 15 | 1971 |  | Блочный | 5 | 2706,70 | 126 | 555 434,45 | 30.12.2022 | СС |
| 13 | Г. Тосно, пр. Ленина, д. 10 | 1981 |  | Кирпичный | 9 | 12881,66 | 468 | 2 721 744,67 | 30.12.2022 | СС |
| 14 | Г. Тосно, пр. Ленина, д. 14 | 1975 |  |  | 5 | 3043,90 |  | 334 634,53 | 30.12.2022 | СС |
| 15 | Г. Тосно, пр. Ленина, д. 15 | 1984 |  |  | 5 | 3394,80 |  | 1 306 139,15 | 30.12.2022 | СС |
| 16 | Г. Тосно, пр. Ленина, д. 17 | 1982 |  | Панельный | 5 | 3010,60 | 152 | 1 012 392,52 | 30.12.2022 | СС |
| 17 | Г. Тосно, пр. Ленина, д. 18 | 1971 |  |  | 5 | 4006,30 |  | 236 636,98 | 30.12.2022 | СС |
| 18 | Г. Тосно, пр. Ленина, д. 22 | 1969 |  | Блочный | 5 | 3494,40 | 171 | 208 315,93 | 30.12.2022 | СС |
| 19 | Г. Тосно, пр. Ленина, д. 23 | 1991 | 2019 | Панельный | 5 | 3722,30 | 155 | 1 642 532,66 | 30.12.2022 | СС |
| 20 | Г. Тосно, пр. Ленина, д. 28 | 1970 |  | Кирпичный | 5 | 4962,27 | 178 | 1 759 221,84 | 30.12.2022 | СС |
| 21 | Г. Тосно, пр. Ленина, д. 28А | 1972 |  |  | 5 | 2598,80 |  | 330 826,36 | 30.12.2022 | СС |
| 22 | Г. Тосно, пр. Ленина, д. 29 | 1988 |  |  | 5 | 5108,20 |  | 1 864 293,56 | 30.12.2022 | СС |
| 23 | Г. Тосно, пр. Ленина, д. 31 | 1978 | 2019 | Блочный | 5 | 3983,54 | 197 | 1 277 250,68 | 30.12.2022 | СС |
| 24 | Г. Тосно, пр. Ленина, д. 35 | 1984 |  | Блочный | 5 | 4812,90 | 218 | 931 092,88 | 30.12.2022 | СС |
| 25 | Г. Тосно, пр. Ленина, д. 41 | 1983 |  | Блочный | 5 | 4527,90 | 217 | 1 113 524,80 | 30.12.2022 | СС |
| 26 | Г. Тосно, пр. Ленина, д. 43 | 1988 |  |  | 5 | 5152,50 |  | 2 354 456,26 | 30.12.2022 | СС |
| 27 | Г. Тосно, пр. Ленина, д. 55 | 1978 |  | Панельный | 9 | 9788,95 | 483 | 2 547 738,49 | 30.12.2022 | СС |
| 28 | Г. Тосно, пр. Ленина, д. 61 | 1983 |  |  | 12 | 4313,80 |  | 551 467,88 | 30.12.2022 | СС |
| 29 | Г. Тосно, пр. Ленина, д. 65 | 1979 |  | Панельный | 9 | 9766,90 | 530 | 868 382,86 | 30.12.2022 | СС |
| 30 | Г. Тосно, пр. Ленина, д. 67а | 1984 |  | Панельный | 5 | 4811,31 | 225 | 1 009 419,11 | 30.12.2022 | СС |
| 31 | Г. Тосно, пр. Ленина, д. 69 | 1992 |  | Кирпичный | 12 | 6 362,55 | 195 | 792 582,72 | 30.12.2022 | СС |
| 32 | Г. Тосно, пр. Ленина, д. 73 | 1987 | 2019 | Панельный | 5 | 4793,20 | 209 | 1 647 739,96 | 30.12.2022 | СС |
| 33 | Г. Тосно, пр. Ленина, д. 75 | 1981 |  | Панельный | 9 | 13865,44 | 728 | 2 906 325,53 | 30.12.2022 | СС |

16

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34 | Г. Тосно, ул. М. Горького, д. 3 | 1986 |  |  | 5 | 4834,00 |  | 1 671 094,78 | 30.12.2022 | СС |
| 35 | Г. Тосно, ул. М. Горького, д. 6 | 1983 |  | Блочный | 5 | 6105,22 | 288 | 1 215 027,28 | 30.12.2022 | СС |
| 36 | Г. Тосно, ул. М. Горького, д. 14 | 1986 | 2019 | Блочный | 9 | 7963,10 | 400 | 1 816 566,42 | 30.12.2022 | СС |
| 37 | Г. Тосно, ш. Московское, д. 17 | 1986 |  | Панельный | 5 | 2645,26 | 130 | 567 691,91 | 30.12.2022 | СС |
| 38 | Г. Тосно, ш. Московское, д. 19 | 1986 |  | Панельный | 4 | 2073,61 | 96 | 438 869,27 | 30.12.2022 | СС |
| 39 | Г. Тосно, ш. Московское, д. 23 | 1992 |  | Панельный | 5 | 3896,36 | 184 | 1 164 168,61 | 30.12.2022 | СС |
| 40 | Г. Тосно, ш. Московское, д. 36 | 1978 |  | Панельный | 5 | 8461,14 | 399 | 2 457 487,06 | 30.12.2022 | СС |
| 41 | Г. Тосно, ш. Московское, д. 38 | 1976 |  |  | 5 | 5705,40 |  | 630 325,62 | 30.12.2022 | СС |
| 42 | Г. Тосно, ул. Островского, д. 3 | 1996 |  |  | 5 | 4143,00 |  | 1 082 496,32 | 30.12.2022 | СС |
| 43 | Г. Тосно, ул. Островского, д. 17 | 1998 |  | Панельный | 5 | 4807,90 | 198 | 1 129 227,03 | 30.12.2022 | СС |
| 44 | Г. Тосно, ул. Песочная, д. 40 | 1986 |  |  | 5 | 2565,20 |  | 544 173,22 | 30.12.2022 | СС |
| 45 | Г. Тосно, ул. Песочная, д. 42 | 1984 |  |  |  | 2357,60 |  | 518 409,35 | 30.12.2022 | СС |
| 46 | Г. Тосно, ул. Песочная, д. 44 | 1984 |  | Панельный | 5 | 3580,26 | 169 | 1 089 272,16 | 30.12.2022 | СС |
| 47 | Г. Тосно, ул. Победы, д. 13 | 1981 |  | Блочный | 5 | 4525,70 | 239 | 450 987,97 | 30.12.2022 | СС |
| 48 | Г. Тосно, ул. Победы, д. 19 | 1989 |  | Блочный | 5 | 5628,50 | 241 | 284 821,93 | 30.12.2022 | СС |
| 49 | Г. Тосно, ул. Рабочая, д. 4 | 1973 |  |  | 5 | 2930,40 |  | 847 498,69 | 30.12.2022 | СС |
| 50 | Г. Тосно, ул. Рабочая, д. 6 | 1974 |  | Панельный | 5 | 2673,19 | 139 | 671 687,24 | 30.12.2022 | СС |
| 51 | Г. Тосно, ул. Рабочая, д. 10 | 1995 |  |  | 5 | 6847,70 |  | 1 635 829,58 | 30.12.2022 | СС |
| 52 | Г. Тосно, ул. Советская, д. 2А | 1982 |  |  | 5 | 2363,00 |  | 468 218,21 | 30.12.2022 | СС |
| 53 | Г. Тосно, ул. Советская, д. 10 | 1988 |  | Блочный | 5 | 3221,60 | 135 | 775 713,44 | 30.12.2022 | СС |
| 54 | Г. Тосно, ул. Советская, д. 12 | 1984 | 2019 | Блочный | 5 | 10334,03 | 491 | 2 293 426,16 | 30.12.2022 | СС |
| 55 | Г. Тосно, ул. Станиславского, д. 4 | 1993 |  |  | 9 | 9 870,0 |  | 241 470,00 | 30.12.2022 | СС |
| 56 | Г. Тосно, ул. Станиславского, д. 6 | 1992 |  |  | 5 | 5 577,2 |  | 1 053 145,10 | 30.12.2022 | СС |
| 57 | Г. Тосно, ул. Станиславского, д. 8 | 1990 |  |  | 5 | 4 158,3 |  | 1 349 285,88 | 30.12.2022 | СС |
| 58 | Г. Тосно, ул. Станиславского,  д. 10 | 1993 |  |  | 5 | 5 687,3 |  | 1 697 478,74 | 30.12.2022 | СС |

17

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 59 | Г. Тосно, ул. Станиславского,  д. 16 | 1992 |  |  | 5 | 5 592,9 |  | 981 444,59 | 30.12.2022 | СС |
| 60 | Г. Тосно, ул. Тотмина, д. 1 | 1999 |  |  | 5 | 4 171,3 |  | 961 868,77 | 30.12.2022 | СС |
| 61 | Г. Тосно, ул. Тотмина, д. 5 | 1995 |  | Панельный | 5 | 4944,47 | 211 | 236 053,04 | 30.12.2022 | СС |
| 62 | Г. Тосно, ул. Тотмина, д. 11 | 1995 |  |  | 5 | 5535,60 |  | 1 316 310,35 | 30.12.2022 | СС |
| 63 | Г. Тосно, ул. Чехова, д. 3 | 1989 |  | Панельный | 5 | 4828,40 | 248 | 788 999,53 | 30.12.2022 | СС |
| 64 | Г. Тосно, ул. Чехова, д. 4 | 1986 |  |  | 5 | 4492,20 |  | 1 341 219,24 | 30.12.2022 | СС |
| 65 | Г. Тосно, ул. Чехова, д. 6 | 1986 |  | Панельный | 5 | 4017,90 | 211 | 726 414,17 | 30.12.2022 | СС |
| 66 | Дер. Новолисино, ул. Заводская, д. 5 | 1968 |  | Кирпичный | 5 | 3351,82 | 175 | 705 762,00 | 30.12.2022 | СС |
| 67 | Дер. Новолисино, ул. Заводская, д. 6 | 1973 |  |  | 5 | 3373,10 |  | 1 392 924,46 | 30.12.2022 | СС |
| 68 | Дер. Новолисино, ул. Заводская, д. 10 | 1990 |  | Панельный | 5 | 3636,10 | 178 | 724 791,88 | 30.12.2022 | СС |
| 69 | Дер. Тарасово, д. 23 | 1983 |  | Панельный | 5 | 3302,91 | 183 | 1 030 858,62 | 30.12.2022 | СС |
| Итого по муниципальному образованию | | х | х | х | х | 351 912,20 | 10 463 | 80 322 518,46 | х | х |
| Строительный контроль | |  |  |  |  |  |  | 1 718 901,90 |  |  |
| ИТОГО со строительным контролем | |  |  |  |  |  |  | 82 041 420,36 |  |  |

18

Раздел 2. Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту в 2020 году за счет средств собственников,

формирующих фонд капитального ремонта на специальных счетах

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | Виды работ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем | | | | | | Ремонт или замена лифтового оборудования, в том числе | | | Ремонт крыши | | Ремонт подвальных помещений | | Ремонт фасада | | Подъезд | Ремонт фундамента | | Установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | Проектные работы(ФОНД) |
| Всего работ по инженерным системам | Ремонт сетей электроснабжения | Ремонт сетей теплоснабжения | Ремонт сетей холодного водоснабжения | Ремонт сетей горячего водоснабжения | Ремонт систем водоотведения |  | Ремонт или замена лифтового оборудования | Техническое освидетельствование |
|  |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | руб. | куб. м | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 1 | Г. Тосно,  ш. Барыбина,  д. 11 | 1 493 606,71 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 493 606,71 |  |  |  |  |  |
| 2 | Г. Тосно,  ш. Барыбина,  д. 14А | 1 024 444,90 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 024 444,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

19

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Г. Тосно,  ул. Блинникова, д. 8 | 4 405 244,98 | 2 656 752,16 |  |  |  | 2 656 752,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 748 492,82 |  |  |
| 4 | Г. Тосно,  ул. Блинникова, д. 10 | 658 786,15 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 658 786,15 |  |  |
| 5 | Г. Тосно,  ул. Боярова, д. 2 | 678 456,59 | 678 456,59 |  |  | 678 456,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Г. Тосно,  ул. Боярова,  д. 7 | 613 397,12 | 613 397,12 |  |  |  | 613 397,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Г. Тосно,  ул. Боярова,  д. 14 | 1 854 221,05 | 1 854 221,05 |  | 1 854 221,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Г. Тосно,  ул. Боярова,  д. 15 | 555 434,45 | 555 434,45 |  |  |  | 555 434,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Г. Тосно,  пр. Ленина,  д. 10 | 2 721 744,67 | 2 721 744,67 | 2 721 744,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Г. Тосно,  пр. Ленина,  д. 17 | 1 012 392,52 | 1 012 392,52 |  | 1 012 392,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Г. Тосно,  пр. Ленина,  д. 22 | 208 315,93 | 208 315,93 |  |  |  |  | 208 315,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Г. Тосно,  пр. Ленина,  д. 23 | 754 536,68 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 754 536,68 |  |  |
| 13 | Г. Тосно,  пр. Ленина,  д. 28 | 1 759 221,84 | 1 759 221,84 |  | 1 759 221,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Г. Тосно,  пр. Ленина,  д. 31 | 1 277 250,68 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 277 250,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Г. Тосно,  пр. Ленина,  д. 35 | 931 092,88 | 931 092,88 |  |  |  | 931 092,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Г. Тосно,  пр. Ленина,  д. 41 | 1 113 524,80 | 1 113 524,80 |  |  |  | 1 113 524,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Г. Тосно,  пр. Ленина,  д. 55 | 1 292 192,51 | 1 292 192,51 |  | 1 292 192,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

20

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | Г. Тосно, пр. Ленина, д. 65 | 868 382,86 | 868 382,86 |  |  |  | 868 382,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Г. Тосно,  пр. Ленина,  д. 67а | 1 009 419,11 | 1 009 419,11 |  |  |  | 1 009 419,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Г. Тосно,  пр. Ленина,  д. 69 | 792 582,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 792 582,72 |  |  |
| 21 | Г. Тосно,  пр. Ленина,  д. 73 | 1 647 739,96 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 647 739,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Г. Тосно,  пр. Ленина,  д. 75 | 2 906 325,53 | 2 906 325,53 |  | 2 906 325,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Г. Тосно,  ул. М. Горького, д. 6 | 1 215 027,28 | 1 215 027,28 |  |  |  | 1 215 027,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Г. Тосно,  ул. М. Горького, д. 14 | 1 816 566,42 | 829 476,73 |  | 829 476,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 987 089,69 |  |  |
| 25 | Г. Тосно,  ш. Московское, д. 17 | 567 691,91 | 567 691,91 |  |  |  | 567 691,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Г. Тосно,  ш. Московское, д. 19 | 438 869,27 | 438 869,27 |  |  |  | 438 869,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Г. Тосно,  ш. Московское, д. 23 | 1 164 168,61 | 1 164 168,61 |  | 1 164 168,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Г. Тосно,  ш. Московское, д. 36 | 2 457 487,06 | 2 457 487,06 |  |  | 679 308,05 | 1 778 179,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Г. Тосно,  ул. Островского, д. 17 | 1 129 227,03 | 1 129 227,03 |  |  | 487 649,84 | 641 577,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Г. Тосно,  ул. Песочная, д. 44 | 1 089 272,16 | 1 089 272,16 |  |  |  | 1 089 272,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Г. Тосно,  ул. Победы,  д. 13 | 450 987,97 | 450 987,97 |  |  |  |  | 450 987,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Г. Тосно,  ул. Победы,  д. 19 | 284 821,93 | 284 821,93 |  |  |  |  | 284 821,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

21

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 | Г. Тосно,  ул. Рабочая,  д. 6 | 671 687,24 | 671 687,24 |  |  |  | 671 687,24 |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Г. Тосно,  ул. Советская, д. 10 | 775 713,44 | 775 713,44 |  | 775 713,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Г. Тосно,  ул. Советская, д. 12 | 2 293 426,16 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | 2 293 426,16 |  |  |
| 36 | Г. Тосно,  ул. Тотмина,  д. 5 | 236 053,04 | 236 053,04 |  |  |  |  | 236 053,04 |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Г. Тосно,  ул. Чехова, д. 3 | 788 999,53 | 788 999,53 |  |  |  | 788 999,53 |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Г. Тосно,  ул. Чехова, д. 6 | 726 414,17 | 726 414,17 |  |  |  | 726 414,17 |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Дер. Новолисино, ул. Заводская, д. 5 | 705 762,00 | 705 762,00 |  |  | 276 030,00 | 429 732,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Дер. Новолисино, ул. Заводская, д. 10 | 351 550,49 | 351 550,49 |  |  |  | 351 550,49 |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Дер. Тарасово, д. 23 | 1 030 858,62 | 1 030 858,62 |  | 1 030 858,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| Итого по муниципальному образованию | | 47 772 898,97 | 35 094 942,50 | 2 721 744,67 | 12 624 570,85 | 2 121 444,48 | 16 447 003,63 | 1 180 178,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 949 435,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 493 606,71 | | 0,00 | 0,00 | 7 234 914,22 | 0,00 | 0,00 |
| Строительный контроль | | 1 022 340,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| ИТОГО со строительным контролем | | 48 795 239,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |

22

Раздел 3. Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту в 2021 году за счет средств собственников,

формирующих фонд капитального ремонта на специальных счетах

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | Виды работ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем | | | | | | Ремонт или замена лифтового оборудования,  в том числе | | | Ремонт крыши | | Ремонт подвальных помещений | | Ремонт фасада | | Подъезд | Ремонт фундамента | | Установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | Проектные работы(ФОНД) |
| Всего работ по инженерным  системам | Ремонт сетей электроснабжения | Ремонт сетей теплоснабжения | Ремонт сетей холодного  водоснабжения | Ремонт сетей горячего  водоснабжения | Ремонт систем водоотведения |  | Ремонт или замена лифтового  оборудования | Техническое освидетельствование |
|  |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | руб. | куб. м | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 1 | Г. Тосно,  ш. Барыбина,  д. 13 | 2 226 027,07 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 226 027,07 |  |  |
| 2 | Г. Тосно,  ул. Блинникова,  д. 10 | 870 925,21 | 870 925,21 |  | 870 925,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Г. Тосно,  ул. Блинникова,  д. 14 | 570 532,58 | 570 532,58 |  |  |  | 570 532,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Г. Тосно,  ул. Боярова, д. 3 | 1 043 829,40 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 043 829,40 |  |  |
| 5 | Г. Тосно,  ул. Боярова, д. 7 | 213 542,90 | 213 542,90 |  |  |  |  | 213 542,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Г. Тосно,  ул. Боярова, д. 17 | 396 331,36 | 396 331,36 |  |  |  | 396 331,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Г. Тосно,  пр. Ленина, д. 14 | 334 634,53 | 334 634,53 |  |  |  | 334 634,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Г. Тосно,  пр. Ленина, д. 15 | 1 306 139,15 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 306 139,15 |  |  |
| 9 | Г. Тосно,  пр. Ленина, д. 18 | 236 636,98 | 236 636,98 |  |  |  |  | 236 636,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Г. Тосно,  пр. Ленина, д. 23 | 887 995,98 | 887 995,98 |  |  |  | 887 995,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Г. Тосно,  пр. Ленина, д. 28А | 330 826,36 | 330 826,36 |  |  |  |  | 330 826,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Г. Тосно,  пр. Ленина, д. 29 | 1 864 293,56 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 864 293,56 |  |  |
| 13 | Г. Тосно,  пр. Ленина, д. 43 | 2 354 456,26 | 2 354 456,26 |  |  |  | 1 882 239,38 | 472 216,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Г. Тосно,  пр. Ленина, д. 55 | 1 255 545,98 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 255 545,98 |  |  |
| 15 | Г. Тосно,  пр. Ленина, д. 61 | 551 467,88 | 551 467,88 |  | 551 467,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Г. Тосно,  ул. М. Горького,  д. 3 | 1 671 094,78 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 671 094,78 |  |  |
| 17 | Г. Тосно,  ш. Московское,  д. 38 | 630 325,62 | 630 325,62 |  |  |  | 630 325,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Г. Тосно,  ул. Островского,  д. 3 | 1 082 496,32 | 1 082 496,32 |  | 1 082 496,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Г. Тосно,  ул. Песочная,  д. 40 | 544 173,22 | 544 173,22 |  |  |  | 544 173,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Г. Тосно,  ул. Песочная,  д. 42 | 518 409,35 | 518 409,35 |  |  |  | 518 409,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Г. Тосно,  ул. Рабочая, д. 4 | 847 498,69 | 847 498,69 |  |  |  | 847 498,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Г. Тосно,  ул. Рабочая, д. 10 | 1 635 829,58 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 635 829,58 |  |  |
| 23 | Г. Тосно,  ул. Советская,  д. 2А | 468 218,21 | 468 218,21 |  | 468 218,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Г. Тосно,  ул. Станиславского, д. 4 | 241 470,00 | 241 470,00 |  |  |  |  | 241 470,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Г. Тосно,  ул. Станиславского, д. 6 | 1 053 145,10 | 1 053 145,10 |  |  |  | 1 053 145,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Г. Тосно,  ул. Станиславского, д. 8 | 1 349 285,88 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 349 285,88 |  |  |
| 27 | Г. Тосно,  ул. Станиславского, д. 10 | 1 697 478,74 | 1 697 478,74 |  |  | 487 939,63 | 1 209 539,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Г. Тосно,  ул. Станиславского, д. 16 | 981 444,59 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 981 444,59 |  |  |
| 29 | Г. Тосно,  ул. Тотмина, д. 1 | 961 868,77 | 961 868,77 |  |  |  | 961 868,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Г. Тосно,  ул. Тотмина,  д. 11 | 1 316 310,35 | 1 316 310,35 |  | 1 316 310,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Г. Тосно,  ул. Чехова, д. 4 | 1 341 219,24 | 1 341 219,24 |  |  |  | 1 098 624,77 | 242 594,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Дер. Новолисино,  ул. Заводская,  д. 6 | 1 392 924,46 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 392 924,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Дер. Новолисино,  ул. Заводская,  д. 10 | 373 241,39 | 373 241,39 |  |  | 373 241,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по муниципальному образованию | | 32 549 619,49 | 17 823 205,04 | 0,00 | 4 289 417,97 | 861 181,02 | 10 935 318,46 | 1 737 287,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 392 924,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 333 489,99 | 0,00 | 0,00 |
| Строительный контроль | | 696 561,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО со строительным контролем | | 33 246 181,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |