

25.08.2022 2946-па

Об утверждении краткосрочного муниципального

плана реализации в 2023, 2024 и 2025 годах

Региональной программы капитального ремонта

общего имущества в многоквартирных домах,

расположенных на территории Тосненского

городского поселения Тосненского муниципального

района Ленинградской области

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, областным законом Ленинградской области от 29.11.2013 № 82-оз «Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области», постановлением Правительства Ленинградской области от 29.07.2022 № 534 «О Краткосрочном плане реализации в 2023, 2024 и 2025 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области, на 2014-2043 годы», исполняя полномочия администрации Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области на основании статьи 13 Устава Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области и статьи 25 Устава муниципального образования Тосненский муниципальный район Ленинградской области, администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить краткосрочный муниципальный план реализации в 2023, 2024 и 2025 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Тосненского городского поселения муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, согласно приложению.

2. Комитету по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области: направить в пресс-службу комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области настоящее постановление для опубликования в порядке, установленном Уставом муниципального образования Тосненский муниципальный район Ленинградской области.

3. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области обеспечить опубликование настоящего постановления в порядке, установленном Уставом муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области Горленко С.А

Глава администрации А.Г. Клементьев

Алексеева Елена Викторовна, 8(81361)33254

5 гв

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

Тосненский район Ленинградской области

от 25.08.2022 № 2946-па

Краткосрочный план реализации в 2023, 2024, 2025 годах Региональной программы капитального ремонта общего

имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Тосненского городского поселения

Тосненского муниципального района Ленинградской области

Раздел I. Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту общего имущества

в многоквартирных домах, расположенных на территории Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района

Ленинградской области, в 2023, 2024, 2025 годах

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципаль  ного района | Наименование муниципаль  ного образования | Адрес  многоквартирного дома (далее-МКД) | Уникальный номер  адреса объекта адресации в государственном адресном реестре (Код ФИАС) | Способ формирования фонда капитального ремонта | Объект культурного наследия (ОКН) | Год ввода в эксплуата  цию | Площадь МКД, м2 | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Количество лифтов | | Количество зарегист  рированных жителей, человек | ОКТМО |
| в МКД | требующих замены |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Тосненский муниципальный район | Муниципальное образование Тосненское городское поселение | Г. Тосно,  пр. Пожарный, д. 1 | e59f85f2-b5e1-46cf-b2b8-6648ff580b9b | РО |  | 1964 | 1086,9 |  | 2 |  |  | 1 |  | 41648000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |  |  | Г. Тосно,  ул. Боярова, д. 10 | 416b82d8-5f0e-40eb-9aa6-6bf171330a70 | РО |  | 1960 | 610 |  | 2 |  |  |  |  | 41648000 |
| 3 |  |  | Г. Тосно,  ул. Боярова, д. 18 | e1da699a-67f9-4a37-b03c-fc3ed635e30b | РО |  | 1964 | 808,3 |  | 2 |  |  |  |  | 41648000 |
| 4 |  |  | Г. Тосно,  ул. Боярова, д. 18а | e7b4be98-a6b6-4f8b-942c-a5736468d04f | РО |  | 1964 | 808,3 |  | 2 |  |  |  |  | 41648000 |
| 5 |  |  | Г. Тосно,  ул. Боярова, д. 20а | b5aa76d7-0412-4c5e-81b7-36988bc028b7 | РО |  | 1964 | 808,3 |  | 2 |  |  |  |  | 41648000 |
| 6 |  |  | Г. Тосно,  ул. Боярова, д. 22 | ba4d3acb-dec4-45f9-bda8-4ee8387ef289 | РО |  | 1964 | 808,3 |  | 2 |  |  |  |  | 41648000 |
| 7 |  |  | Г. Тосно,  ул. Боярова, д. 31 | df3eaebc-7139-4da8-a5ef-aaa2365e62cd | РО |  | 1963 | 473,1 |  | 2 |  |  |  |  | 41648000 |
| 8 |  |  | Г. Тосно,  ул. Боярова, д. 33 | 51eef0d9-14e9-433c-8ccc-b3985edbaee2 | РО |  | 1958 | 379 |  | 2 |  |  |  |  | 41648000 |
| 9 |  |  | Г. Тосно,  ул. Боярова, д. 41 | 6f651718-eb53-4240-bd56-7fe0482042a7 | РО |  | 1959 | 369 |  | 2 |  |  |  |  | 41648000 |
| 10 |  |  | Г. Тосно,  ул. Боярова, д. 8 | 3c9d5c57-0d40-4bed-be0f-4897e248a087 | РО |  | 1960 | 610 |  | 2 |  |  |  |  | 41648000 |
| 11 |  |  | Г. Тосно,  ул. Блинникова, д. 10 | 71b47cc4-8924-4471-9ba1-ac10e4719ed4 | СС |  | 1996 | 4101 |  | 9 |  | 2 | 2 |  | 41648000 |
| 12 |  |  | Г. Тосно,  пр. Ленина, д. 10 | e169c9c4-a2ee-46bb-b0fd-d5625bb49bdd | СС |  | 1981 | 12318,6 |  | 9 |  | 6 |  |  | 41648000 |
| 13 |  |  | Г. Тосно,  пр. Ленина, д. 21 | 2f514a80-dc99-4d53-8b06-c7fd58f251f5 | СС |  | 1979 | 10771,2 |  | 9 |  | 5 |  |  | 41648000 |
| 14 |  |  | Г. Тосно,  пр. Ленина, д. 37 | 24c3a5b0-cbe6-43a6-bcca-6d905952089e | СС |  | 1978 | 9844,6 |  | 9 |  | 5 |  |  | 41648000 |
| 15 |  |  | Г. Тосно,  пр. Ленина, д. 55 | 3a490522-404c-4204-8d8f-a31b84d1bc7a | СС |  | 1978 | 9811,7 |  | 9 |  | 5 |  |  | 41648000 |
| 16 |  |  | Г. Тосно,  пр. Ленина, д. 62 корп. 3 | 66a8412a-0163-4917-ad2f-f3cc1957870f | СС |  | 1982 | 4167,7 |  | 12 |  | 2 |  |  | 41648000 |
| 17 |  |  | Г. Тосно,  пр. Ленина, д. 65 | 06d70228-5a25-477b-971e-7dc567e04834 | СС |  | 1979 | 9762,3 |  | 9 |  | 5 |  |  | 41648000 |
| 18 |  |  | Г. Тосно,  пр. Ленина, д. 67а | 56fcac7b-695a-4bd0-b488-1e2b919d6865 | СС |  | 1984 | 4804,5 |  | 5 |  |  |  |  | 41648000 |
| 19 |  |  | Г. Тосно,  пр. Ленина, д. 75 | 0e8560ce-4553-4088-9142-4b3a0727110f | СС |  | 1981 | 13854,05 |  | 9 |  | 7 |  |  | 41648000 |
| 20 |  |  | Г. Тосно,  ул. М. Горького, д. 4 | beebe95f-e1b7-46f8-bfb2-e980157ee8b4 | РО |  | 1994 | 4081,1 |  | 9 |  | 2 |  |  | 41648000 |
| 21 |  |  | Г. Тосно,  ул. М. Горького, д. 8а | ad1c344d-2e91-4b6b-b946-4f250a05b1a8 | РО |  | 1978 | 3920,7 |  | 9 |  | 2 |  |  | 41648000 |
| 22 |  |  | Г. Тосно,  ул. Октябрьская, д. 77 | 9dcb211a-916f-4b9b-bd32-9441142d7a08 | РО |  | 1968 | 242,3 |  | 2 |  |  |  |  | 41648000 |
| 23 |  |  | Г. Тосно,  ул. Победы, д. 11 | 0ca39d3e-0f65-4b2b-87ee-cd16a9961858 | РО |  | 1982 | 1547,5 |  | 9 |  | 1 |  |  | 41648000 |
| 24 |  |  | Г. Тосно,  ул. Победы, д. 19А | 0c4f9ff0-9301-4fe6-95b8-2e7d5279a5d0 | РО |  | 1993 | 4102 |  | 9 |  | 2 |  |  | 41648000 |
| 25 |  |  | Г. Тосно,  ул. Рабочая, д. 1 | 615cd04f-65f3-4515-8540-0a47d32c18a8 | РО |  | 1956 | 331,9 |  | 2 |  |  |  |  | 41648000 |
| 26 |  |  | Г. Тосно,  ул. Советская, д. 11 | 00e65591-7c9c-4784-b2fa-3b8de08892bc | РО |  | 1960 | 433,2 |  | 2 |  |  |  |  | 41648000 |
| 27 |  |  | Г. Тосно,  ул. Энергетиков, д. 5 | 7aa145ef-86a7-4c09-ab52-d6850330f7ae | РО |  | 1980 | 405,9 |  | 2 |  |  |  |  | 41648000 |
| 28 |  |  | Г. Тосно,  ш. Барыбина, д. 11 | a49b925e-e2d1-45d5-8ea4-cdc88299874e | ССРО |  | 1990 | 7226,1 |  | 5 |  |  |  |  | 41648000 |
| 29 |  |  | Г. Тосно,  ш. Барыбина, д. 29А | aa6e8182-f061-44e0-b6b5-33d00605ba71 | РО |  | 1963 | 545,97 |  | 2 |  |  |  |  | 41648000 |
| 30 |  |  | Г. Тосно,  ш. Московское, д. 11 | 730778c8-4aa8-4f46-8566-3d8a3ea810dd | РО |  | 1956 | 671 |  | 2 |  |  |  |  | 41648000 |
| 31 |  |  | Г. Тосно,  ш. Московское, д. 13 | a2939b52-4f05-4299-a0c6-04c3c651c4d8 | РО |  | 1959 | 610,3 |  | 2 |  |  |  |  | 41648000 |
| 32 |  |  | Г. Тосно,  ш. Московское, д. 19 | 08117d58-a467-455e-9bbd-a053bb890bc4 | СС |  | 1962 | 2065 |  | 4 |  |  |  |  | 41648000 |
| 33 |  |  | Г. Тосно,  ш. Московское, д. 23 | 96e21eb3-c11a-4318-8898-280b80743bc2 | СС |  | 1965 | 4031 |  | 5 |  |  |  |  | 41648000 |
| 34 |  |  | Г. Тосно,  ш. Московское, д. 25 | c2398164-3031-43e0-8092-5459d210fb5f | CC |  | 1963 | 2280,3 |  | 4 |  |  |  |  | 41648000 |
| 35 |  |  | Дер. Георгиевское, д. 1 | c2945b0c-e4e8-4352-aeba-c3837bd3c9a2 | РО |  | 1961 | 445,8 |  | 2 |  |  |  |  | 41648000 |
| 36 |  |  | Дер. Георгиевское, д. 2 | 7bb55ff8-6fa1-4502-bb92-0acd211df44f | РО |  | 1961 | 436,9 |  | 2 |  |  |  |  | 41648000 |
| 37 |  |  | Дер. Георгиевское, д. 3 | 4a962cd3-2f4c-451d-b7e4-90012c94ef77 | РО |  | 1970 | 518,4 |  | 2 |  |  |  |  | 41648000 |
| 38 |  |  | Дер. Георгиевское, д. 4 | 4987edff-0af4-4396-9a5e-022e683f4ca6 | РО |  | 1970 | 532,3 |  | 2 |  |  |  |  | 41648000 |
| 39 |  |  | Дер. Георгиевское, д. 5 | 522d9fa5-3ecb-42f7-a578-9798cb950e9d | РО |  | 1970 | 529,5 |  | 2 |  |  |  |  | 41648000 |
| 40 |  |  | Дер. Георгиевское, д. 6 | 066006e9-9d42-4de0-903c-fb994f9623bc | РО |  | 1970 | 528,5 |  | 2 |  |  |  |  | 41648000 |
| 41 |  |  | Дер. Новолисино,  ул. Заводская, д. 2 | 20902c33-0ceb-4f3b-932c-e35f684adb4e | РО |  | 1987 | 567,7 |  | 2 |  |  |  |  | 41648000 |
| 42 |  |  | Дер. Новолисино,  ул. Заводская, д. 3 | d6532b55-e2b3-4f87-8cc3-fd06bc2b3910 | РО |  | 1955 | 515,6 |  | 2 |  |  |  |  | 41648000 |
| 43 |  |  | Дер. Новолисино,  ул. Школьная, д. 15 | 4aad3a2e-2a5f-48ca-95ec-9db0e08aa383 | РО |  | 1967 | 626,88 |  | 2 |  |  |  |  | 41648000 |
| 44 |  |  | Дер. Тарасово, д. 4 | d089bd90-4bf5-42f2-bcc8-38d51e908db7 | РО |  | 1968 | 733,3 |  | 2 |  |  |  |  | 41648000 |
| 45 |  |  | Пос. Ушаки, д. 1 | b3791e97-d198-496d-a277-559dfb4cd3e6 | РО |  | 1960 | 632,73 |  | 2 |  |  |  |  | 41648000 |
| 46 |  |  | Пос. Ушаки, д. 2 | a6b40e38-a3d5-474e-9f8f-5e5a4c7e1045 | РО |  | 1962 | 638,1 |  | 2 |  |  |  |  | 41648000 |
| 47 |  |  | Пос. Ушаки, д. 3 | 55337a36-e0e5-468f-b09d-ff099c0d05b2 | РО |  | 1964 | 611,85 |  | 2 |  |  |  |  | 41648000 |
| 48 |  |  | Пос. Ушаки, д. 5 | cf378d48-1a71-4a05-8120-47ed9b86c9a4 | РО |  | 1970 | 4806,84 |  | 5 |  |  |  |  | 41648000 |

Раздел II. Стоимость проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных

на территории Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области

в 2023,2024,2025 годах

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Год выполнения работ | Наименование муниципального района | Наименование муниципального образования | Адрес МКД | Код ФИАС | Способ формирования фонда капитального ремонта | Вид работ | Стоимость капитального ремонта, рублей | | | Строительный  контроль, рублей | Количество лифтов, требующих замены, единиц |
| Всего | в т. ч. за счет средств собственников помещений в МКД | в т. ч. за счет средств областного бюджета прошлых периодов  (2022 год) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 2025 | Тосненский муниципальный район | Муниципальное образование Тосненское городское поселение | Г. Тосно, пр. Пожарный, д. 1 | e59f85f2-b5e1-46cf-b2b8-6648ff580b9b | РО | ПИР крыша | 185 615,71 | 185 615,71 |  |  |  |
| 2 | 2025 | Тосненский муниципальный район | Муниципальное образование Тосненское городское поселение | Г. Тосно, ул. Боярова, д. 10 | 416b82d8-5f0e-40eb-9aa6-6bf171330a70 | РО | ПИР крыша | 117 648,00 | 117 648,00 |  |  |  |
| 3 | 2025 | Тосненский муниципальный район | Муниципальное образование Тосненское городское поселение | Г. Тосно, ул. Боярова, д. 18 | e1da699a-67f9-4a37-b03c-fc3ed635e30b | РО | ПИР крыша | 105 336,00 | 105 336,00 |  |  |  |
| 4 | 2025 | Тосненский муниципальный район | Муниципальное образование Тосненское городское поселение | Г. Тосно, ул. Боярова, д. 18а | e7b4be98-a6b6-4f8b-942c-a5736468d04f | РО | ПИР крыша | 144 096,00 | 144 096,00 |  |  |  |
| 5 | 2025 | Тосненский муниципальный район | Муниципальное образование  Тосненское городское поселение | Г. Тосно, ул. Боярова, д. 20а | b5aa76d7-0412-4c5e-81b7-36988bc028b7 | РО | ПИР крыша | 145 053,60 | 145 053,60 |  |  |  |
| 6 | 2025 | Тосненский муниципальный район | Муниципальное образование  Тосненское городское поселение | Г. Тосно, ул. Боярова, д. 22 | ba4d3acb-dec4-45f9-bda8-4ee8387ef289 | РО | ПИР крыша | 138 624,00 | 138 624,00 |  |  |  |
| 7 | 2025 | Тосненский муниципальный район | Муниципальное образование  Тосненское городское поселение | Г. Тосно, ул. Боярова, д. 31 | df3eaebc-7139-4da8-a5ef-aaa2365e62cd | РО | ПИР ЭС | 145 486,00 | 145 486,00 |  |  |  |
| 8 | 2025 | Тосненский муниципальный район | Муниципальное образование  Тосненское городское поселение | Г. Тосно, ул. Боярова, д. 31 | df3eaebc-7139-4da8-a5ef-aaa2365e62cd | РО | ПИР крыша | 180 496,00 | 180 496,00 |  |  |  |
| 9 | 2025 | Тосненский муниципальный район | Муниципальное образование  Тосненское городское поселение | Г. Тосно, ул. Боярова, д. 33 | 51eef0d9-14e9-433c-8ccc-b3985edbaee2 | РО | ПИР ЭС | 138 529,60 | 138 529,60 |  |  |  |
| 10 | 2025 | Тосненский муниципальный район | Муниципальное образование Тосненское городское поселение | Г. Тосно, ул. Боярова, д. 33 | 51eef0d9-14e9-433c-8ccc-b3985edbaee2 | РО | ПИР крыша | 171 865,60 | 171 865,60 |  |  |  |
| 11 | 2025 | Тосненский муниципальный район | Муниципальное образование Тосненское городское поселение | Г. Тосно, ул. Боярова, д. 41 | 6f651718-eb53-4240-bd56-7fe0482042a7 | РО | ПИР ЭС | 76 789,20 | 76 789,20 |  |  |  |
| 12 | 2025 | Тосненский муниципальный район | Муниципальное образование  Тосненское городское поселение | Г. Тосно, ул. Боярова, д. 41 | 6f651718-eb53-4240-bd56-7fe0482042a7 | РО | ПИР крыша | 98 359,20 | 98 359,20 |  |  |  |
| 13 | 2025 | Тосненский муниципальный район | Муниципальное образование Тосненское городское поселение | Г. Тосно, ул. Боярова, д. 8 | 3c9d5c57-0d40-4bed-be0f-4897e248a087 | РО | ПИР крыша | 115 596,00 | 115 596,00 |  |  |  |
| 14 | 2024 | Тосненский муниципальный район | Муниципальное образование Тосненское городское поселение | Г. Тосно, ул. Блинникова, д. 10 | 71b47cc4-8924-4471-9ba1-ac10e4719ed4 | СС | ПИР лифт | 594 274,00 | 594 274,00 |  |  |  |
| 15 | 2024 | Тосненский муниципальный район | Муниципальное образование Тосненское городское поселение | Г. Тосно, ул. Блинникова, д. 10 | 71b47cc4-8924-4471-9ba1-ac10e4719ed4 | СС | лифт | 7 048 320,00 | 7 048 320,00 |  | 150 834,05 | 2 |
| 16 | 2024 | Тосненский муниципальный район | Муниципальное образование Тосненское городское поселение | Г. Тосно, ул. Блинникова, д. 10 | 71b47cc4-8924-4471-9ba1-ac10e4719ed4 | СС | ТО лифт | 162 208,00 | 162 208,00 |  |  |  |
| 17 | 2025 | Тосненский муниципальный район | Муниципальное образование Тосненское городское поселение | Г. Тосно, пр. Ленина, д. 10 | e169c9c4-a2ee-46bb-b0fd-d5625bb49bdd | СС | ПИР ХВС | 52 000,00 | 52 000,00 |  |  |  |
| 18 | 2025 | Тосненский муниципальный район | Муниципальное образование Тосненское городское поселение | Г. Тосно, пр. Ленина, д. 21 | 2f514a80-dc99-4d53-8b06-c7fd58f251f5 | СС | ПИР ГВС | 52 000,00 | 52 000,00 |  |  |  |
| 19 | 2025 | Тосненский муниципальный район | Муниципальное образование  Тосненское городское поселение | Г. Тосно, пр. Ленина, д. 37 | 24c3a5b0-cbe6-43a6-bcca-6d905952089e | СС | ПИР ТС | 52 000,00 | 52 000,00 |  |  |  |
| 20 | 2025 | Тосненский муниципальный район | Муниципальное образование Тосненское городское поселение | Г. Тосно, пр. Ленина, д. 55 | 3a490522-404c-4204-8d8f-a31b84d1bc7a | СС | ПИР фасад | 52 000,00 | 52 000,00 |  |  |  |
| 21 | 2025 | Тосненский муниципальный район | Муниципальное образование  Тосненское городское поселение | Г. Тосно, пр. Ленина, д. 62 корп. 3 | 66a8412a-0163-4917-ad2f-f3cc1957870f | СС | ПИР ГВС | 52 000,00 | 52 000,00 |  |  |  |
| 22 | 2025 | Тосненский муниципальный район | Муниципальное образование Тосненское городское поселение | Г. Тосно, пр.Ленина, д. 65 | 06d70228-5a25-477b-971e-7dc567e04834 | СС | ПИР крыша | 52 000,00 | 52 000,00 |  |  |  |
| 23 | 2025 | Тосненский муниципальный район | Муниципальное образование Тосненское городское поселение | Г. Тосно, пр. Ленина, д. 67а | 56fcac7b-695a-4bd0-b488-1e2b919d6865 | СС | ПИР фундамент | 52 000,00 | 52 000,00 |  |  |  |
| 24 | 2025 | Тосненский муниципальный район | Муниципальное образование Тосненское городское поселение | Г. Тосно, пр. Ленина, д. 75 | 0e8560ce-4553-4088-9142-4b3a0727110f | СС | ПИР крыша | 52 000,00 | 52 000,00 |  |  |  |
| 25 | 2025 | Тосненский муниципальный район | Муниципальное образование Тосненское городское поселение | Г. Тосно, ул. М. Горького, д. 4 | beebe95f-e1b7-46f8-bfb2-e980157ee8b4 | РО | ПИР фасад | 959 424,00 | 959 424,00 |  |  |  |
| 26 | 2025 | Тосненский муниципальный район | Муниципальное образование Тосненское городское поселение | Г. Тосно, ул. М. Горького, д. 8а | ad1c344d-2e91-4b6b-b946-4f250a05b1a8 | РО | ПИР крыша | 701 784,00 | 701 784,00 |  |  |  |
| 27 | 2025 | Тосненский муниципальный район | Муниципальное образование Тосненское городское поселение | Г. Тосно, ул. Октябрьская, д. 77 | 9dcb211a-916f-4b9b-bd32-9441142d7a08 | РО | ПИР ЭС | 63 580,00 | 63 580,00 |  |  |  |
| 28 | 2025 | Тосненский муниципальный район | Муниципальное образование Тосненское городское поселение | Г. Тосно, ул. Победы, д. 11 | 0ca39d3e-0f65-4b2b-87ee-cd16a9961858 | РО | ПИР ТС | 196 968,00 | 196 968,00 |  |  |  |
| 29 | 2025 | Тосненский муниципальный район | Муниципальное образование Тосненское городское поселение | Г. Тосно, ул. Победы, д. 19А | 0c4f9ff0-9301-4fe6-95b8-2e7d5279a5d0 | РО | ПИР фасад | 1 883 584,00 | 1 883 584,00 |  |  |  |
| 30 | 2025 | Тосненский муниципальный район | Муниципальное образование Тосненское городское поселение | Г. Тосно, ул. Рабочая, д. 1 | 615cd04f-65f3-4515-8540-0a47d32c18a8 | РО | ПИР ЭС | 112 200,00 | 112 200,00 |  |  |  |
| 31 | 2025 | Тосненский муниципальный район | Муниципальное образование Тосненское городское поселение | Г. Тосно, ул. Рабочая, д. 1 | 615cd04f-65f3-4515-8540-0a47d32c18a8 | РО | ПИР крыша | 139 200,00 | 139 200,00 |  |  |  |
| 32 | 2025 | Тосненский муниципальный район | Муниципальное образование Тосненское городское поселение | Г. Тосно, ул. Советская, д. 11 | 00e65591-7c9c-4784-b2fa-3b8de08892bc | РО | ПИР ЭС | 76 908,00 | 76 908,00 |  |  |  |
| 33 | 2024 | Тосненский муниципальный район | Муниципальное образование Тосненское городское поселение | Г. Тосно, ул. Энергетиков, д. 5 | 7aa145ef-86a7-4c09-ab52-d6850330f7ae | РО | подвал | 880 471,25 | 880 471,25 |  | 18 842,08 |  |
| 34 | 2025 | Тосненский муниципальный район | Муниципальное образование Тосненское городское поселение | Г. Тосно,  ш. Барыбина, д. 11 | a49b925e-e2d1-45d5-8ea4-cdc88299874e | ССРО | ПИР ТС | 52 000,00 | 52 000,00 |  |  |  |
| 35 | 2025 | Тосненский муниципальный район | Муниципальное образование  Тосненское городское поселение | Г. Тосно,  ш. Барыбина, д. 29А | aa6e8182-f061-44e0-b6b5-33d00605ba71 | РО | ПИР фасад | 255 724,80 | 255 724,80 |  |  |  |
| 36 | 2025 | Тосненский муниципальный район | Муниципальное образование Тосненское городское поселение | Г. Тосно,  ш. Московское, д. 11 | 730778c8-4aa8-4f46-8566-3d8a3ea810dd | РО | ПИР ВО | 70 092,00 | 70 092,00 |  |  |  |
| 37 | 2025 | Тосненский муниципальный район | Муниципальное образование  Тосненское городское поселение | Г. Тосно,  ш. Московское, д. 13 | a2939b52-4f05-4299-a0c6-04c3c651c4d8 | РО | ПИР фундамент | 106 176,00 | 106 176,00 |  |  |  |
| 38 | 2025 | Тосненский муниципальный район | Муниципальное образование Тосненское городское поселение | Г. Тосно, ш. Московское, д. 19 | 08117d58-a467-455e-9bbd-a053bb890bc4 | СС | ПИР крыша | 52 000,00 | 52 000,00 |  |  |  |
| 39 | 2024 | Тосненский муниципальный район | Муниципальное образование Тосненское городское поселение | Г. Тосно,  ш. Московское, д. 23 | 96e21eb3-c11a-4318-8898-280b80743bc2 | СС | ПИР фундамент | 130 000,00 | 130 000,00 |  |  |  |
| 40 | 2025 | Тосненский муниципальный район | Муниципальное образование Тосненское городское поселение | Г. Тосно,  ш. Московское, д. 25 | c2398164-3031-43e0-8092-5459d210fb5f | СС | ПИР фасад | 52 000,00 | 52 000,00 |  |  |  |
| 41 | 2023 | Тосненский муниципальный район | Муниципальное образование Тосненское городское поселение | Дер. Георгиевское,  д. 1 | c2945b0c-e4e8-4352-aeba-c3837bd3c9a2 | РО | фундамент | 4 177 116,80 | 4 177 116,80 |  | 89 390,30 |  |
| 42 | 2023 | Тосненский муниципальный район | Муниципальное образование Тосненское городское поселение | Дер. Георгиевское,  д. 2 | 7bb55ff8-6fa1-4502-bb92-0acd211df44f | РО | ПИР фундамент | 462 715,00 | 462 715,00 |  |  |  |
| 43 | 2023 | Тосненский муниципальный район | Муниципальное образование Тосненское городское поселение | Дер. Георгиевское,  д. 3 | 4a962cd3-2f4c-451d-b7e4-90012c94ef77 | РО | ПИР ТС | 175 914,00 | 175 914,00 |  |  |  |
| 44 | 2023 | Тосненский муниципальный район | Муниципальное образование  Тосненское городское поселение | Дер. Георгиевское,  д. 4 | 4987edff-0af4-4396-9a5e-022e683f4ca6 | РО | ПИР ТС | 181 482,00 | 181 482,00 |  |  |  |
| 45 | 2023 | Тосненский муниципальный район | Муниципальное образование  Тосненское городское поселение | Дер. Георгиевское,  д. 5 | 522d9fa5-3ecb-42f7-a578-9798cb950e9d | РО | ПИР ТС | 176 262,00 | 176 262,00 |  |  |  |
| 46 | 2023 | Тосненский муниципальный район | Муниципальное образование Тосненское городское поселение | Дер. Георгиевское,  д. 6 | 066006e9-9d42-4de0-903c-fb994f9623bc | РО | ПИР фундамент | 233 632,00 | 233 632,00 |  |  |  |
| 47 | 2025 | Тосненский муниципальный район | Муниципальное образование Тосненское городское поселение | Дер. Новолисино,  ул. Заводская, д. 2 | 20902c33-0ceb-4f3b-932c-e35f684adb4e | РО | ПИР ХВС | 74 368,00 | 74 368,00 |  |  |  |
| 48 | 2025 | Тосненский муниципальный район | Муниципальное образование Тосненское городское поселение | Дер. Новолисино, ул. Заводская, д. 2 | 20902c33-0ceb-4f3b-932c-e35f684adb4e | РО | ПИР ГВС | 73 472,00 | 73 472,00 |  |  |  |
| 49 | 2025 | Тосненский муниципальный район | Муниципальное образование Тосненское городское поселение | Дер. Новолисино, ул. Заводская, д. 3 | d6532b55-e2b3-4f87-8cc3-fd06bc2b3910 | РО | ПИР крыша | 100 502,40 | 100 502,40 |  |  |  |
| 50 | 2025 | Тосненский муниципальный район | Муниципальное образование Тосненское городское поселение | Дер. Новолисино,  ул. Школьная, д. 15 | 4aad3a2e-2a5f-48ca-95ec-9db0e08aa383 | РО | ПИР фундамент | 124 812,80 | 124 812,80 |  |  |  |
| 51 | 2025 | Тосненский муниципальный район | Муниципальное образование  Тосненское городское поселение | Дер. Тарасово, д. 4 | d089bd90-4bf5-42f2-bcc8-38d51e908db7 | РО | ПИР крыша | 137 210,40 | 137 210,40 |  |  |  |
| 52 | 2025 | Тосненский муниципальный район | Муниципальное образование Тосненское городское поселение | Пос. Ушаки, д. 1 | b3791e97-d198-496d-a277-559dfb4cd3e6 | РО | ПИР крыша | 112 267,20 | 112 267,20 |  |  |  |
| 53 | 2025 | Тосненский муниципальный район | Муниципальное образование Тосненское городское поселение | Пос. Ушаки, д. 2 | a6b40e38-a3d5-474e-9f8f-5e5a4c7e1045 | РО | ПИР крыша | 120 384,00 | 120 384,00 |  |  |  |
| 54 | 2025 | Тосненский муниципальный район | Муниципальное образование Тосненское городское поселение | Пос. Ушаки, д. 3 | 55337a36-e0e5-468f-b09d-ff099c0d05b2 | РО | ПИР крыша | 118 104,00 | 118 104,00 |  |  |  |
| 55 | 2023 | Тосненский муниципальный район | Муниципальное образование Тосненское городское поселение | Пос. Ушаки, д. 5 | cf378d48-1a71-4a05-8120-47ed9b86c9a4 | РО | ПИР ЭС | 1 413 142,00 | 1 413 142,00 |  |  |  |
| 56 | 2023 | Тосненский муниципальный район | Муниципальное образование  Тосненское городское поселение | Пос. Ушаки, д. 5 | cf378d48-1a71-4a05-8120-47ed9b86c9a4 | РО | ПИР крыша | 1 810 092,00 | 1 810 092,00 |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  | 25 207 885,56 | 25 207 885,56 |  | 259 066,43 |  |
|  | ИТОГО со строительным контролем |  |  |  |  |  |  | 25466951,99 |  |  |  |  |