

## 07.12.2023 4153-па

О внесении изменений в муниципальную программу

«Борьба с борщевиком Сосновского на территории

Тосненского городского поселения Тосненского

района Ленинградской области», утвержденную

постановлением администрации муниципального

образования Тосненский район Ленинградской

области от 19.12.2018 № 3201-па

# В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 07.12.2021 № 2850-па «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, изменения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Тосненский район Ленинградской области и Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области» (с учетом изменений, внесенных постановлениями администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 13.01.2022 № 46-па, от 24.10.2022 № 3829-па, от 14.11.2023 № 3862-па) в связи с разработкой бюджета Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области на 2024 год и плановый период 2025 года и 2026 года, администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

# ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Борьба с борщевиком Сосновского на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области», утвержденную постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 19.12.2018 № 3201-па (с учетом изменений, внесённых постановлениями администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 26.08.2019 № 1430-па, от 19.03.2020 № 452-па, от 26.06.2020 № 1110-па, от 24.12.2020 № 2588-па, от 30.12.2021 № 3211-па, от 07.06.2022 № 2025-па, от 07.11.2022 № 4023-па, от 24.05.2023 № 1857-па) следующие изменения:
   1. В паспорте муниципальной программы раздел «Сроки реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Срок реализации муниципальной программы | 2019-2026 |

* 1. В паспорте муниципальной программы исключить раздел «Подпрограммы муниципальной программы».
  2. В паспорте муниципальной программы раздел «Проекты, реализуемые в рамках муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Проекты, реализуемые в рамках муниципальной программы | Отраслевой проект «Благоустройство сельских территорий» (до 31.12.2023 мероприятие, направленное на достижение цели Федерального проекта «Благоустройство сельских территорий») |

1.4. В паспорте муниципальной программы раздел «Финансовое обеспечение муниципальной программы – всего, в том числе по годам реализации» изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы – всего, в том числе по годам реализации | Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы составляет всего –  4 497,71807 тыс. рублей, в том числе:  2019 год – 490,49000 тыс. рублей;  2020 год – 734,24520 тыс. рублей;  2021 год – 851,82000 тыс. рублей;  2022 год – 756,13072 тыс. рублей;  2023 год – 399,22977 тыс. рублей;  2024 год – 557,53302 тыс. рублей;  2025 год – 412,82274 тыс. рублей;  2026 год - 295,44662 тыс. рублей. |
| Объем ассигнований за счет средств федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей, в том числе:  2019 год – 0,0 тыс. рублей;  2020 год – 0,0 тыс. рублей;  2021 год – 0,0 тыс. рублей;  2022 год – 0,0 тыс. рублей;  2023 год – 0,0 тыс. рублей;  2024 год – 0,0 тыс. рублей;  2025 год – 0,0 тыс. рублей;  2026 год – 0,0 тыс. рублей.  Объем ассигнований за счет средств областного бюджета Ленинградской области 2 489,26799 тыс. рублей, в том числе по годам:  2019 год – 0,0 тыс. рублей;  2020 год – 326,33120 тыс. рублей;  2021 год – 528,90000 тыс. рублей;  2022 год – 536,42146 тыс. рублей;  2023 год – 341,32842 тыс. рублей;  2024 год – 358,23122 тыс. рублей;  2025 год – 242,36939 тыс. рублей;  2026 год – 155,68630 тыс. рублей.  Объем ассигнований за счет средств местного бюджета Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области – 2 008,45008 тыс. рублей, в том числе по годам:  2019 год – 490,49000 тыс. рублей;  2020 год – 407,91400 тыс. рублей;  2021 год – 322,92000 тыс. рублей;  2022 год – 219,70926 тыс. рублей;  2023 год – 57,90135 тыс. рублей;  2024 год – 199,30180 тыс. рублей;  2025 год – 170,45335 тыс. рублей;  2026 год – 139,76032 тыс. рублей. |

* 1. Приложение 2 к муниципальной программе изложить в новой редакции (приложение 1).
  2. Приложение 3 к муниципальной программе изложить в новой редакции (приложение 2).
  3. Приложение 4 к муниципальной программе изложить в новой редакции (приложение 3).
  4. Приложение 5 к муниципальной программе изложить в новой редакции (приложение 4).

2. Отделу по поддержке малого, среднего бизнеса, развития потребительского рынка и сельскохозяйственного производства комитета социально-экономического развития администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области направить в сектор по взаимодействию с общественностью комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области настоящее постановление для опубликования и обнародования в порядке, установленном Уставом Тосненского городского поселения Тосненского муниципального район Ленинградской области.

# 3. Сектору по взаимодействию с общественностью комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области опубликовать и обнародовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Тосненского городского поселения Тосненского муниципального район Ленинградской области.

# 4. Постановление вступает в силу с момента его утверждения.

# 5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области Горленко С.А.

Глава администрации А.Г. Клементьев

Лапина Оксана Дмитриевна 8(81361) 32590

10 га

Приложение 1

к постановлению администрации

муниципального образования Тосненский район

Ленинградской области

07.12.2023 4153-па от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение 2

к муниципальной программе

План реализации муниципальной программы «Борьба с борщевиком Сосновского на территории

Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, структурного элемента программы | Ответственный исполнитель (структурное подразделение, организация)\* | Срок начала реализации | Срок окончания реализации | Период финансирования структурного элемента  (по годам) | Объем ресурсного обеспечения, тыс. рублей | | | | |
| Всего | В том числе | | | |
| МБ | ОБ | ФБ | Прочие источники |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | МП «Борьба с борщевиком Сосновского на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области» | Комитет социально-экономического развития администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области | 2022 | 2026 | 2022 год | 756,13072 | 219,70926 | 536,42146 | 0 | 0 |
| 2023 год | 399,22977 | 57,90135 | 341,32842 | 0 | 0 |
| 2024 год | 557,53302 | 199,30180 | 358,23122 | 0 | 0 |
| 2025 год | 412,82274 | 170,45335 | 242,36939 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 2026 год | 295,44662 | 139,76032 | 155,68630 | 0 | 0 |
| Итого |  |  |  |  |  | 2 421,16287 | 787,12608 | 1 634,03679 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ | | | | | | | | | | |
| 1. | Мероприятие, направленное на достижение цели федерального проекта «Благоустройство сельских территорий» | Комитет социально-экономического развития администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области | 2022 | 2023 | 2022 год | 597,14272 | 60,72126 | 536,42146 | 0 | 0 |
| 2023 год | 399,22977 | 57,90135 | 341,32842 | 0 | 0 |
| 1.1. | «Реализация комплекса мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области» | 2022 | 2023 | 2022 год | 597,14272 | 60,72126 | 536,42146 | 0 | 0 |
| 2023 год | 379,25381 | 37,92539 | 341,32842 | 0 | 0 |
| 1.1.1. | Мероприятие 1. «Выполнение работ по ликвидации очагов распространения борщевика химическими методами» | 2022 | 2023 | 2022 год | 559,70272 | 50,37326 | 509,32946 | 0 | 0 |
| 2023 год | 348,91242 | 34,89125 | 314,02117 | 0 | 0 |
| 1.1.2. | Мероприятие 2. «Проведение оценки результатов проведенных мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского» | 2022 | 2023 | 2022 год | 37,44000 | 10,34800 | 27,09200 | 0 | 0 |
| 2023 год | 30,34139 | 3,03414 | 27,30725 | 0 | 0 |
| 1.2. | Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области | 2022 | 2023 | 2022 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 2023 год | 19,97596 | 19,97596 | 0,00 | 0 | 0 |
| Итого |  |  |  |  |  | 996,37249 | 118,62261 | 877,74988 | 0 | 0 |
|  | Отраслевой проект «Благоустройство сельских территорий» | Комитет социально-экономического развития администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области | 2024 | 2026 | 2024 год | 557,53302 | 199,30180 | 358,23122 | 0 | 0 |
| 2025 год | 412,82274 | 170,45335 | 242,36939 | 0 | 0 |
| 2026 год | 295,44662 | 139,76032 | 155,68630 | 0 | 0 |
| 2.1. | «Реализация комплекса мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на территориях муниципальных образований Ленинградской области» | 2024 | 2026 | 2024 год | 402,50699 | 44,27577 | 358,23122 | 0 | 0 |
| 2025 год | 269,29932 | 26,92993 | 242,36939 | 0 | 0 |
| 2026 год | 174,92843 | 19,24213 | 155,68630 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1. | Мероприятие 1. «Выполнение работ по ликвидации очагов распространения борщевика химическими методами» |  | 2024 | 2026 | 2024 год | 372,16499 | 40,93815 | 331,22684 | 0 | 0 |
| 2025 год | 238,95732 | 23,89573 | 215,06159 | 0 | 0 |
| 2026 год | 144,58643 | 15,90451 | 128,68192 | 0 | 0 |
| 2.1.2. | Мероприятие 2. «Проведение оценки результатов проведенных мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского» | 2024 | 2026 | 2024 год | 30,34200 | 3,33762 | 27,00438 | 0 | 0 |
| 2025 год | 30,34200 | 3,03420 | 27,30780 | 0 | 0 |
| 2026 год | 30,34200 | 3,33762 | 27,00438 | 0 | 0 |
| 2.2. | Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области | 2024 | 2026 | 2024 год | 155,02603 | 155,02603 | 0,00 | 0 | 0 |
| 2025 год | 143,52342 | 143,52342 | 0,00 | 0 | 0 |
| 2026 год | 120,51819 | 120,51819 | 0,00 | 0 | 0 |
| Итого |  |  |  |  |  | 1265,80238 | 509,51547 | 756,28691 | 0 | 0 |
| ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ | | | | | | | | | | |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Проведение обследования территорий населенных пунктов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на засоренность борщевиком Сосновского, составление карты-схемы засоренности» | Комитет социально-экономического развития администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области | 2022 | 2026 | 2022 год | 158,98800 | 158,98800 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1. | Мероприятие 1. «Проведение обследования территорий населенных пунктов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на засоренность борщевиком Сосновского, составление карты-схемы засоренности» | 2022 | 2026 | 2022 год | 158,98800 | 158,98800 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  |  |  |  |  | 158,98800 | 158,98800 | 0 | 0 | 0 |

Приложение 2

к постановлению администрации

муниципального образования

Тосненский район Ленинградской области

от\_07.12.2023\_\_ №\_\_4153-па\_\_\_\_\_

Приложение 3

к муниципальной программе

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы

«Борьба с борщевиком Сосновского на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области»

и их значениях

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Показатель (индикатор)  (наименование) | Ед. измерения | Значение показателей (индикаторов) | | | | | | | | |
| Базовый  период  (2018 год) | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Муниципальная программа «Борьба с борщевиком Сосновского на территории Тосненского городского поселения Тосненского района  Ленинградской области» | | | | | | | | | | | |
| 1. | Отраслевой проект 1. «Благоустройство сельских территорий» | | | | | | | | | | |
| 1.1. | «Реализация комплекса мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на территориях муниципальных образований Ленинградской области» | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | Мероприятие 1. «Выполнение работ по ликвидации очагов распространения борщевика химическими методами» | | | | | | | | | | |
|  | Показатель (индикатор)  Площадь земель, освобожденных от борщевика Сосновского в результате проведения мероприятий по его уничтожению химическими методами | Га | 0 |  |  |  |  |  | 61,1 | 40,3 | 26 |
| 1.2.1. | Мероприятие 2. «Проведение оценки результатов проведенных мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского» | | | | | | | | | |  |
|  | Показатель (индикатор)  Количество составленных актов оценки результатов проведенных мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского | Ед. | 0 |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий 1. «Проведение обследования территорий населенных пунктов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на засоренность борщевиком Сосновского, составление карты-схемы засоренности» | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Мероприятие 1. «Проведение обследования территорий населенных пунктов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на засоренность борщевиком Сосновского, составление карты-схемы засоренности» | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | Показатель (индикатор)  Количество составленных карт-схем засоренности борщевиком Сосновского населенных пунктов Тосненского городского поселения | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | Не менее 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | «Реализация комплекса мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области» | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Мероприятие 1. «Выполнение работ по ликвидации очагов распространения борщевика химическими методами» | | | | | | | | | | |
| 3.1.1. | Показатель (индикатор)  Площадь земель, освобожденных от борщевика Сосновского в результате проведения мероприятий по его уничтожению химическими методами | Га | 0 | 26 | 46,8 | 61,1 | 61,1 | 61,1 | - | - | - |
| 3.2. | Мероприятие 2. «Проведение оценки результатов проведенных мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского» | | | | | | | | | |  |
| 3.2.1. | Показатель (индикатор)  Количество составленных актов оценки результатов проведенных мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского | Ед. | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - | - |

Приложение 3

к постановлению администрации

муниципального образования

Тосненский район Ленинградской области

от\_07.12.2023\_\_\_\_ №\_\_4153-па\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение 4

к муниципальной программе

Сведения

о порядке сбора информации и методике расчета показателя (индикатора) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Ед.  изм. | Определение  показателя | Временные характеристики | Алгоритм формирования (формула)  показателя и методические пояснения | Базовые   показатели | Метод сбора и индекс формы отчетности | Объект наблюдения | Охват совокупности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Количество составленных карт-схем засоренности борщевиком Сосновского населенных пунктов Тосненского городского поселения | Ед. | Количество составленных карт-схем засоренности борщевиком Сосновского населенных пунктов Тосненского городского поселения | За отчетный год | Кобщ=Кn1+Kn2+Kn3+Kn4+Kn5+Kn6+Kn7;  где: Кобщ–общее количество составленных карт-схем;  Кn1– Кn7– составленные карты-схемы в населенных пунктах Тосненского городского поселения | 0  (за 2018 год) | Не применяется | Территория населенных пунктов Тосненского городского поселения | Единовременное обследование (учет) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Площадь земель, освобожденных от борщевика Сосновского в результате проведения мероприятий  по его уничтожению химическими методами | Га | Площадь | За отчетный год | S=S1+S2+S3+Sn;  где: S – общая площадь земли (муниципальной), освобожденной  от борщевика Сосновского;  S1, S2, S3, Sn –площадь земли (муниципальной), освобожденной  от борщевика Сосновского на территории отдельных населенных пунктов | На начало программы – 0 га | Визуальное обследование и замер | Территория населенных пунктов Тосненского городского поселения | Единовременное обследование (учет) |
| 3. | Количество составленных актов оценки результатов проведенных мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского | Ед. | Количество составленных актов оценки результатов проведенных двукратных обработок территории химическими методами в целях уничтожения борщевика Сосновского | За отчетный год | Кобщ=К1;  Где: Кобщ–общее количество состав-ленных актов оценки результатов проведенных мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского;  К1–составленный акт оценки результатов проведенных мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского | 0  (за 2018 год) | Не применяется | Территория населенных пунктов Тосненского городского поселения | Единовременное обследование (учет) |

Приложение 4

к постановлению администрации

муниципального образования

Тосненский район Ленинградской области

от\_\_07.12.2023\_\_\_\_\_\_ №\_\_4153-па\_\_\_

Приложение 5

к муниципальной программе

Информация о взаимосвязи целей, задач, ожидаемых

результатов, показателей и мероприятий муниципальной программы

«Борьба с борщевиком Сосновского на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель муниципальной программы | Задача муниципальной программы | Ожидаемый результат муниципальной программы | Структурный элемент | Показатель муниципальной программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Ликвидация очагов распространения борщевика Сосновского на территории населенных пунктов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на муниципальных землях | Проведение мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского химическими методами (опрыскивание очагов гербицидами и арборицидами) на землях, находящихся в муниципальной собственности, а также государственная собственность на которые не разграничена, расположенных в черте населенных пунктов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области | Освобождение земель, находящихся в муниципальной собственности, а также государственная собственность на которые не разграничена, расположенных в черте населенных пунктов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, от борщевика Сосновского | Отраслевой проект «Благоустройство сельских территорий»  (до 31.12.2023 Мероприятие, направленное на достижение цели федерального проекта «Благоустройство сельских территорий») | Площадь земель, освобожденных от борщевика Сосновского в результате проведения мероприятий по его уничтожению химическими методами  Площадь земель, освобожденных от борщевика Сосновского в результате проведения мероприятий по его уничтожению химическими методами |
| Обследование всей территории Тосненского городского поселения для дальнейшей работы по принятию мер по борьбе с борщевиком и оценка результатов проведенных мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского на землях, находящихся в муниципальной собственности, а также государственная собственность на которые не разграничена, расположенных в черте населенных пунктов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области | Получение актуальных сведений (данных обследования) по обследованию всей территории Тосненского городского поселения для дальнейшей работы по принятию мер по борьбе с борщевиком | Комплекс процессных мероприятий «Проведение обследования территорий населенных пунктов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на засоренность борщевиком Сосновского, составление карты-схемы засоренности» | Количество составленных карт-схем засоренности борщевиком Сосновского населенных пунктов Тосненского городского поселения |